MEJORAAPP

Plan Maestro Multidisciplinario

Auditoría Crítica + Plan de Acción por Áreas

Versión: 1.0 — Mayo 2026

Clasificación: CONFIDENCIAL — Uso interno del equipo

Este documento contiene la visión crítica de 40+ roles profesionales y las órdenes de trabajo específicas para cada área. Es la hoja de ruta definitiva para llevar MejoraApp de MVP a producto de escala.

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

MejoraApp es una PWA para líderes empresariales argentinos construida con React 18 + TypeScript + Vite + Supabase + Tailwind CSS. Tras un análisis exhaustivo del código fuente (200+ archivos, 3 ramas, 25 tablas de BD, 9 Edge Functions, 6 workflows CI/CD), se identificaron fortalezas significativas y áreas críticas de mejora.

## 1.1 Fortalezas Identificadas

- Arquitectura por capas bien definida: UI → Hooks → Services → Supabase

- Uso correcto de React Query para server state + Context para client state

- Lazy loading de rutas con Suspense y skeletons de carga

- Sistema de validación robusto con Zod en todos los formularios

- Analytics comprehensivo con PostHog (40+ eventos tipados)

- Rate limiting client-side con sliding window algorithm

- CI/CD pipeline con type-check, lint, test, build y health check

- Sistema de feature flags preparado para freemium (actualmente ALL_FREE)

- PWA con service worker, push notifications y cache strategies

- Sistema i18n propio preparado para multi-idioma

## 1.2 Problemas Críticos Detectados

🔴 SEGURIDAD (3 issues críticos)

- Rate limiting solo client-side — un usuario malicioso puede bypassee localStorage y hacer spam directamente a Supabase/Edge Functions

- Admin auth usa sessionStorage — vulnerable a XSS; si un atacante inyecta script, puede setear admin_unlocked=true

- No hay Content Security Policy en el repo — depende 100% de la config de Vercel, no está versionada

🟠 ARQUITECTURA (4 issues altos)

- N+1 queries en useMentorConversations — hace 2 queries adicionales POR conversación (last_message + count)

- No hay error boundaries granulares — solo 1 global + 1 por ruta; si un componente del muro crashea, lleva abajo toda la vista

- Muro.tsx tiene fetchWallPosts duplicado — existe en wall.service.ts Y inline en el componente

- Tipos de BD se generan manualmente en vez de usar supabase gen types

🟡 CÓDIGO (5 issues medios)

- 103 tests pero cobertura unknown — no hay threshold configurado en vitest

- Onboarding.tsx y OnboardingV2.tsx coexisten sin feature flag claro

- PDF export (~400KB jsPDF) se lazy-load pero no tiene fallback offline

- No hay react-query devtools en development

- Supabase types.ts tiene 150+ líneas — debería generarse automáticamente

🔵 PRODUCTO (4 issues medios)

- Modelo de negocio NO definido — CURRENT_PLAN_ID = 'all_free', freemium deshabilitado

- No hay métricas de retención (D1/D7) visibles en admin dashboard

- I18n tiene solo español implementado — inglés es solo placeholder

- No hay sistema de notificaciones in-app (solo push)

# 2. SOFTWARE ARCHITECT

Rol: Definir la estructura técnica, patrones de diseño y principios de arquitectura que guíen todo el desarrollo.

## 2.1 Visión Crítica Actual

La arquitectura actual es funcional pero tiene deuda técnica acumulada. El patrón de servicios es correcto pero inconsistente — algunos componentes llaman a Supabase directamente (Muro.tsx) mientras otros usan servicios. La falta de un patrón de repositorio unificado genera duplicación.

## 2.2 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir y documentar Architecture Decision Records (ADRs) para cada decisión técnica clave. Crear carpeta docs/adr/ con template y los primeros 5 ADRs: (1) por qué Supabase sobre Firebase, (2) por qué React Query sobre Redux, (3) patrón de servicios vs repositorio, (4) estrategia de caching, (5) manejo de errores. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Unificar el patrón de acceso a datos: TODO componente debe usar servicios, NUNCA llamar a Supabase directamente. Refactorizar Muro.tsx para usar wall.service.ts en vez de queries inline. Crear interfaz abstracta Repository<T> que todos los servicios implementen. | CRÍTICA | Semana 1-2 |
| 3 | Implementar error boundaries granulares por feature: MuroErrorBoundary, DiagnosticErrorBoundary, MentorErrorBoundary. Cada uno con fallback UI específico y reporting a Sentry con contexto del feature. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Definir estrategia de state management documentada: Server State (React Query), Client State (Context), Local State (useState), Persistent State (localStorage). Documentar cuándo usar cada uno con ejemplos del código actual. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Eliminar código muerto: Onboarding.tsx (v1) cuando V2 esté activo, componentes UI no usados que quedaron del cleanup, imports huérfanos. Ejecutar npx unimported para detectar archivos no referenciados. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Crear diagrama de arquitectura vivo en docs/architecture.mmd (Mermaid) que se actualice automáticamente en CI. Incluir: capas, flujo de datos, dependencias externas, y endpoints de Edge Functions. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Definir contrato de versionado para la API de Supabase Edge Functions. Usar header X-API-Version y mantener backwards compatibility por 2 versiones. | BAJA | Semana 4 |

# 3. CLOUD ARCHITECT

Rol: Optimizar la infraestructura cloud, costos, escalabilidad y resiliencia del sistema.

## 3.1 Visión Crítica Actual

El stack actual (Vercel + Supabase) es apropiado para la etapa actual pero tiene limitaciones de escala. Supabaseสำหedge functions tienen cold start de ~2-5s. No hay CDN para assets estáticos más allá de lo que Vercel provee. Los secrets están en GitHub pero no hay rotación automática.

## 3.2 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar costos actuales de Supabase: revisar plan (Free/Pro/Team), uso de DB, bandwidth, storage, Edge Function invocations. Crear dashboard de costos en Supabase Dashboard con alertas al 80% del límite. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar Supabase connection pooling con PgBouncer para evitar agotar conexiones en picos de tráfico. Configurar SUPABASE_DB_POOL_SIZE=15 en producción. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Configurar Supabase Edge Functions con warm instances: establecer min_instances=1 para mentor-chat y moderate-post (las más usadas) para eliminar cold starts. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Implementar CDN cache para assets estáticos del PWA: configurar Cache-Control headers en Vercel para /assets/* con max-age=31536000 e immutable. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Configurar backup automático de Supabase: daily snapshots con retención de 7 días (ya incluido en Pro plan, verificar que esté activo). | ALTA | Semana 2 |
| 6 | Definir estrategia de disaster recovery: RTO < 4h, RPO < 1h. Documentar procedimiento de restore desde backup de Supabase. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Implementar health checks multi-region: usar UptimeRobot o BetterStack para monitorear app.mejoraok.com desde 3 regiones (US, EU, LATAM) con alertas a Slack/email. | MEDIA | Semana 3 |
| 8 | Planificar migración a Supabase Pro cuando se alcancen 1000 usuarios activos. Documentar diferencias de pricing y features. | BAJA | Semana 4 |

# 4. BACKEND DEVELOPER

Rol: Implementar y optimizar la lógica de servidor, Edge Functions, y acceso a datos.

## 4.1 Visión Crítica Actual

Las 9 Edge Functions existentes son funcionales pero carecen de: validación de entrada server-side (confían en el client), logging estructurado, y manejo de errores consistente. La moderación IA no tiene fallback si el servicio de IA falla.

## 4.2 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGREGAR validación server-side con Zod en TODAS las Edge Functions. Actualmente solo el cliente valida — un atacante puede enviar payloads maliciosos directamente a las funciones. Crear shared/schemas.ts con schemas reutilizables. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar rate limiting server-side en Edge Functions usando Supabase. Crear tabla rate_limits con TTL y verificar en cada invocación de moderate-post, moderate-comment, mentor-chat. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 3 | Implementar logging estructurado en Edge Functions: usar console.log con JSON {timestamp, level, function, userId, action, duration}. Configurar para que aparezca en Supabase Logs. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Agregar fallback en moderate-post y moderate-comment: si el servicio de IA no responde en 10s, aprobar el post con flag 'pending_review' en vez de rechazarlo. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Optimizar useMentorConversations: eliminar N+1 queries. Hacer JOIN con mentor_messages en una sola query o usar Supabase RPC function que retorne conversaciones con último mensaje y conteo. | ALTA | Semana 2 |
| 6 | Implementar soft delete para posts y comentarios en vez de hard delete. Agregar columna deleted_at y filtrar en todas las queries. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Crear Edge Function para analytics server-side: mover tracking de eventos críticos (signup, diagnostic_complete) al server para que no dependan del client. | MEDIA | Semana 3 |
| 8 | Implementar cache de respuestas del Mentor IA: para preguntas frecuentes, cachear respuesta en tabla mentor_cache con TTL de 24h para reducir costos de IA. | MEDIA | Semana 3 |
| 9 | Migrar generación de tipos de BD: reemplazar types.ts manual por output de `supabase gen types typescript --project-id $PROJECT_ID > src/integrations/supabase/types.ts` en CI. | BAJA | Semana 4 |

# 5. FRONTEND DEVELOPER

Rol: Implementar componentes React, optimizar rendimiento client-side, y mantener calidad de código.

## 5.1 Visión Crítica Actual

El frontend está bien estructurado con shadcn/ui + Tailwind. Sin embargo, hay componentes que exceden las 200 líneas (Muro.tsx, Admin.tsx), hooks con dependencias circulares potenciales, y falta de memoización en listas grandes.

## 5.2 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Refactorizar Muro.tsx: extraer lógica de publicación a usePostPublisher hook, extraer infinite scroll a useInfiniteWall hook. El componente debe ser solo presentacional (< 150 líneas). | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar React.memo en PostCard, CommentItem, y MemberCard. Estos componentes se re-renderizan en cada cambio del muro por las subscriptions de realtime. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Agregar useMemo/useCallback donde falte: revisar todos los hooks custom y asegurar que las funciones de callback estén memoizadas. Especialmente en useWallInteractions y useMentor. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Implementar virtualización para listas largas: usar @tanstack/react-virtual para el muro (puede tener 100+ posts) y el directorio de comunidad. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Separar Onboarding.tsx (v1) de OnboardingV2.tsx: crear feature flag en ab-testing.ts que controle cuál se muestra. Eliminar v1 cuando V2 esté validado con A/B test. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Implementar optimistic updates en todas las mutations: likes, comments, posts. Actualmente solo el mentor tiene optimistic update. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Agregar skeleton loaders específicos para cada vista: DiagnosticSkeleton, MentorSkeleton, CommunitySkeleton. Actualmente solo hay PostSkeleton y PageLoadingSkeleton genérico. | MEDIA | Semana 3 |
| 8 | Configurar React Query DevTools en development: agregar @tanstack/react-query-devtools como devDependency y renderizar condicionalmente en Providers.tsx. | BAJA | Semana 4 |
| 9 | Implementar prefetching de rutas: al hover sobre tabs del bottom nav, prefetch del chunk de esa ruta con React.lazy + import(). | BAJA | Semana 4 |

# 6. iOS DEVELOPER

Rol: Asegurar experiencia óptima en Safari/iOS y preparar camino para app nativa.

## 6.1 Visión Crítica Actual

Como PWA, MejoraApp tiene limitaciones significativas en iOS: no hay push notifications en iOS < 16.4, el service worker tiene soporte parcial, y hay bugs conocidos con viewport y scroll en Safari.

## 6.2 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificar y fixear el viewport meta tag: asegurar que `<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover'>` esté presente para notch handling en iPhone. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar detección de iOS y mostrar banner informativo sobre limitaciones de PWA en Safari: 'Para mejor experiencia, agregá MejoraApp a tu pantalla de inicio'. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Fixear safe-area-inset en BottomNav: agregar `padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom)` para que no quede detrás del home indicator en iPhone X+. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Testear y fixear pull-to-refresh en iOS Safari: el comportamiento de overscroll nativo interfiere con usePullToRefresh. Usar `overscroll-behavior: contain` en el contenedor. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Implementar splash screen para iOS: crear apple-touch-startup-image para diferentes tamaños de iPhone y agregar al manifest. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Investigar factibilidad de wrapper nativo con Capacitor para: push notifications completas, biometrics auth, y background sync. Crear POC en rama feature/capacitor. | MEDIA | Semana 3-4 |
| 7 | Testear todas las funcionalidades en iOS 15, 16, 17 y 18. Crear matrix de compatibilidad documentada. | BAJA | Semana 4 |

# 7. ANDROID DEVELOPER

Rol: Optimizar experiencia en Android/Chrome y preparar integración nativa.

## 7.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificar que el manifest.json tenga todos los campos requeridos para install prompt en Chrome: name, short_name, start_url, display, icons (192x192 y 512x512), theme_color, background_color. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar beforeinstallprompt handler: capturar el evento, mostrar CTA personalizado 'Instalá MejoraApp' en vez del prompt genérico de Chrome. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Configurar WebAPK: verificar que el manifest cumpla con los requirements para que Chrome genere un WebAPK en vez de un shortcut (mejor integración con Android). | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Implementar background sync para el muro: si el usuario publica un post sin conexión, encolarlo y sincronizar cuando vuelva la conexión. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Testear push notifications en Chrome Android: verificar que llegan correctamente, que se muestran con el icono correcto, y que el click abre la app en la posición correcta. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Optimizar para Android Go/devices de gama baja: testear con throttling de CPU 4x y network 3G. Asegurar que el First Contentful Paint sea < 3s. | BAJA | Semana 4 |

# 8. DevOps ENGINEER

Rol: Automatizar pipelines, mejorar CI/CD, y asegurar deployments confiables.

## 8.1 Visión Crítica Actual

El CI/CD actual tiene 6 workflows de GitHub Actions pero hay inconsistencias: deploy.yml y ci.yml se superponen, no hay ambiente de staging separado real, y los Edge Functions se deployan en un workflow distinto al frontend.

## 8.2 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unificar los 6 workflows en 3 claros: (1) ci.yml — test+lint+build en PR, (2) deploy-staging.yml — push a develop, (3) deploy-prod.yml — push a main. Eliminar redundancias. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar preview deployments en Vercel para PRs: configurar Vercel GitHub integration para que cada PR tenga su propia URL de preview con los secrets de staging. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Agregar E2E tests al pipeline de deploy: ejecutar `npm run test:e2e` con Playwright antes del deploy a producción. Usar playwright install --with-deps en CI. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Implementar Lighthouse CI en el pipeline: usar la action treosh/lighthouse-ci-action para correr Lighthouse en cada PR y fallar si performance < 70 o accessibility < 90. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Configurar Sentry source maps upload en CI: después del build, subir source maps a Sentry para stack traces legibles en producción. Usar @sentry/webpack-plugin o sentry-cli. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Implementar canary deployments: configurar Vercel para que el deploy a producción sea gradual (10% → 50% → 100%) con rollback automático si hay errores. | MEDIA | Semana 3-4 |
| 7 | Agregar dependabot o renovate para actualización automática de dependencias. Configurar auto-merge para patches y minor updates que pasen CI. | BAJA | Semana 4 |

# 9. SITE RELIABILITY ENGINEER (SRE)

Rol: Definir SLIs, SLOs, alertas y procedimientos de respuesta a incidentes.

## 9.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir SLIs y SLOs para MejoraApp: (1) Disponibilidad ≥ 99.5%, (2) Latencia P95 < 2s para carga inicial, (3) Error rate < 1% de requests, (4) Mentor IA response time P95 < 10s. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar monitoring con Sentry Performance: configurar tracesSampleRate=0.1 en producción para capturar performance traces sin saturar el quota. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Crear runbook de incidentes: documentar para cada tipo de falla (DB down, Edge Function timeout, auth failure) los pasos de diagnóstico y resolución. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Configurar alertas en Sentry: (1) Error spike > 10 errores/minuto, (2) Performance degradation > 2x del baseline, (3) New error type nunca visto. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Implementar synthetic monitoring: crear script que cada 5 min haga: load homepage → login → send mentor message → verify response. Alertar si falla. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Definir postmortem template y proceso: después de cada incidente, documentar timeline, root cause, impact, y action items en docs/postmortems/. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Configurar error budget tracking: medir cuánto del 0.5% de downtime mensual se consume y alertar al 50% y 80%. | BAJA | Semana 4 |

# 10. CYBERSECURITY ARCHITECT

Rol: Diseñar y validar la postura de seguridad de toda la aplicación.

## 10.1 Visión Crítica

La seguridad actual tiene bases sóltides (Zod validation, XSS prevention, Supabase RLS) pero gaps críticos: rate limiting solo client-side, admin auth débil, no CSP versionado, y Edge Functions sin validación server-side.

## 10.2 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMPLEMENTAR Content Security Policy como código: crear vercel.json con headers de seguridad versionados en el repo. Incluir: default-src 'self', script-src 'self' https://us.i.posthog.com, connect-src 'self' https://*.supabase.co wss://*.supabase.co https://us.i.posthog.com. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Mover rate limiting a server-side: crear Supabase RPC function check_rate_limit(action, user_id, max_attempts, window_seconds) que se llame desde Edge Functions antes de procesar. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 3 | Reforzar admin auth: reemplazar sessionStorage flag por JWT claim. Agregar role='admin' al JWT del usuario en Supabase y verificar en cada Edge Function con supabase.auth.getUser(). | CRÍTICA | Semana 1 |
| 4 | Implementar Subresource Integrity (SRI) para scripts externos de terceros (PostHog, Sentry). | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Configurar security headers adicionales en Vercel: Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin, X-DNS-Prefetch-Control off. | ALTA | Semana 2 |
| 6 | Realizar auditoría de dependencias: ejecutar npm audit y resolver todas las vulnerabilidades high/critical. Configurar npm audit en CI como blocking step. | ALTA | Semana 2 |
| 7 | Implementar brute force protection en Supabase Auth: configurar rate limits en Supabase Dashboard > Auth > Rate Limits (max 30 emails/hour, max 10 OTP attempts). | MEDIA | Semana 3 |
| 8 | Documentar threat model: crear docs/threat-model.md con STRIDE analysis para cada componente crítico (auth, muro, mentor, admin). | MEDIA | Semana 3 |

# 11. DATA ENGINEER

Rol: Diseñar pipelines de datos, optimizar queries, y asegurar calidad de datos.

## 11.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar queries lentas en Supabase: usar Supabase Dashboard > Database > Query Performance para identificar queries > 100ms. Crear índices para las más frecuentes. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Crear índices faltantes: wall_posts(status, created_at DESC), wall_comments(post_id, status), wall_likes(post_id, user_id), mentor_messages(conversation_id, created_at). | CRÍTICA | Semana 1 |
| 3 | Implementar soft deletes con cleanup job: crear Edge Function cleanup-soft-deletes que corra diariamente y elimine registros con deleted_at > 30 días. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Diseñar pipeline de analytics: crear materialized view en Supabase que agregue datos de funnel (signup → first_post → return_d7) para dashboard de retención. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Implementar data validation en inserción: crear PostgreSQL triggers que validen datos antes de INSERT (ej: content length, email format) como defensa en profundidad. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Crear backup verification job: script que cada semana haga restore del backup más reciente a un schema temporal y verifique integridad de datos. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Documentar schema de BD con diagrama ER: usar SchemaSpy o pgAdmin para generar documentación automática del schema actual (25 tablas). | BAJA | Semana 4 |

# 12. MACHINE LEARNING ENGINEER

Rol: Optimizar los modelos de IA usados en moderación y mentor, y diseñar nuevos modelos.

## 12.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar el modelo de moderación IA actual: documentar qué modelo se usa, accuracy, latencia, y costo por request en moderate-post y moderate-comment. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar clasificación de sentimiento en posts del muro: usar un modelo ligero (no LLM) para detectar posts con sentimiento negativo extremo y priorizar moderación humana. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Diseñar sistema de recomendaciones de contenido basado en perfil de diagnóstico: usar collaborative filtering simple (usuarios con perfil similar consumen contenido similar). | ALTA | Semana 2-3 |
| 4 | Implementar detección de spam con ML: entrenar modelo simple con posts reportados vs aprobados para detectar spam antes de la moderación IA. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Optimizar prompts del Mentor IA: documentar system prompt actual, medir quality score con 50 preguntas de test, iterar para mejorar relevancia y reducir alucinaciones. | ALTA | Semana 2 |
| 6 | Implementar RAG (Retrieval Augmented Generation) para el Mentor: crear embeddings del contenido de la app (artículos, diagnósticos) para que el Mentor pueda referenciar contenido real. | MEDIA | Semana 3-4 |
| 7 | Diseñar modelo de predicción de churn: usando datos de funnel (return_d1, return_d7), predecir qué usuarios van a abandonar y trigger re-engagement. | BAJA | Semana 4-5 |

# 13. QA AUTOMATION ENGINEER

Rol: Asegurar calidad del software mediante testing automatizado comprehensivo.

## 13.1 Visión Crítica

Hay 103 tests unitarios pero sin threshold de cobertura configurado. Los tests E2E existen en config pero no se ejecutan en CI. No hay tests de accesibilidad automatizados.

## 13.2 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configurar threshold de cobertura en vitest: establecer coverageThreshold global de 70% branches, 80% functions, 75% lines. Fallar CI si no se cumple. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Habilitar E2E tests en CI: agregar step `npm run test:e2e` al workflow de deploy con Playwright install. Usar proyecto chromium solamente para velocidad. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 3 | Implementar tests de accesibilidad con axe-core: ya tiene @axe-core/playwright como dependency. Crear test que corra axe en cada página principal y falle si hay violations critical/serious. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Crear tests E2E para los flujos críticos: (1) signup → onboarding → diagnostic → result, (2) login → muro → post → comment, (3) login → mentor → send message → response. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Implementar visual regression testing: usar Playwright screenshot comparison para detectar cambios visuales no intencionados en componentes clave. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Crear test data fixtures: generar datos de test realistas (usuarios, posts, diagnósticos) que se carguen antes de cada test suite para consistencia. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Implementar contract tests para Edge Functions: verificar que el input/output de cada Edge Function cumple el schema esperado. | MEDIA | Semana 3 |
| 8 | Configurar test de performance con Playwright: medir Largest Contentful Paint y Time to Interactive en cada deploy y alertar si degradan > 10%. | BAJA | Semana 4 |

# 14. DATABASE ADMINISTRATOR (DBA)

Rol: Optimizar la base de datos PostgreSQL en Supabase, asegurar integridad y rendimiento.

## 14.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar RLS (Row Level Security) policies: verificar que TODAS las 25 tablas tengan RLS habilitado. Especialmente wall_posts, wall_comments, wall_likes, mentor_messages. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Revisar y optimizar las RLS policies actuales: algunas pueden ser ineficientes si usan subqueries. Simplificar para que usen auth.uid() directamente. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 3 | Crear índices compuestos para las queries más frecuentes: (status, created_at DESC) en wall_posts, (user_id, post_id) en wall_likes como UNIQUE index. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Configurar connection pooling: en Supabase Dashboard, habilitar PgBouncer en modo Transaction para evitar agotar conexiones del pool. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Implementar partitioning en tablas de alta rotación: si wall_posts crece > 100k registros, partitionar por created_at (mensual). | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Crear stored procedures para operaciones complejas: toggle_like (evitar race condition), get_mentor_conversations_with_stats (evitar N+1). | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Configurar auto-vacuum tuning: verificar que las tablas de alto volumen (wall_posts, wall_comments, mentor_messages) tengan auto-vacuum agresivo. | BAJA | Semana 4 |
| 8 | Documentar schema completo: crear docs/database-schema.md con descripción de cada tabla, columna, relación, y RLS policy. | BAJA | Semana 4 |

# 15. PLATFORM ENGINEER

Rol: Mejorar la experiencia de desarrollo (DX) y las herramientas del equipo.

## 15.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configurar pre-commit hooks con husky + lint-staged: que cada commit pase automáticamente ESLint + type-check + tests del archivo modificado. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar monorepo tooling si el proyecto crece: evaluar si migrar a Turborepo para compartir configuración entre frontend, Edge Functions, y scripts. | MEDIA | Semana 3 |
| 3 | Configurar Environment Variables management: crear .env.example documentado con TODAS las variables y sus descripciones. Agregar validación de env vars en startup. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Implementar developer scripts útiles: npm run db:migrate, npm run db:seed, npm run gen:types, npm run lint:fix. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Configurar VS Code workspace settings: crear .vscode/settings.json con format on save, ESLint auto-fix, Tailwind CSS IntelliSense, y recommended extensions. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Implementar changelog automático: usar conventional-changelog para generar CHANGELOG.md automáticamente desde los commits convencionales. | BAJA | Semana 4 |

# 16. SOLUTIONS ARCHITECT

Rol: Evaluar soluciones técnicas end-to-end y asegurar coherencia entre componentes.

## 16.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluar si Supabase sigue siendo la mejor opción para el crecimiento proyectado. Analizar: costos a 10k usuarios, limitaciones de Edge Functions vs Cloudflare Workers, vendor lock-in. | ALTA | Semana 2 |
| 2 | Diseñar estrategia de escalamiento del Mentor IA: evaluar si usar streaming responses (SSE) en vez de request/response completo para mejor UX. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Definir arquitectura de micro-frontends si el admin panel crece: evaluar Module Federation para cargar admin como módulo independiente del PWA principal. | MEDIA | Semana 3 |
| 4 | Diseñar API Gateway pattern si se agregan más Edge Functions: crear una función central que routee a las demás con logging, auth, y rate limiting unificados. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Evaluar migración de Vercel a Cloudflare Pages: analizar beneficios (edge computing, Workers, menor costo) vs esfuerzo de migración. | BAJA | Semana 4-5 |

# 17. AI ENGINEER

Rol: Desarrollar y optimizar las capacidades de IA de la aplicación.

## 17.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar el system prompt del Mentor IA: documentar prompt actual, medir consistencia de respuestas con 50 preguntas de benchmark, identificar debilidades. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar prompt versioning: guardar prompts en tabla prompt_templates con versiones para poder hacer A/B testing de prompts y rollback. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Agregar contexto de usuario al Mentor: inyectar perfil de diagnóstico, industria, y tamaño de empresa del usuario en el system prompt para respuestas más relevantes. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Implementar streaming responses para el Mentor: cambiar de request/response a Server-Sent Events para que el usuario vea la respuesta generándose en tiempo real. | ALTA | Semana 2-3 |
| 5 | Crear banco de prompts para contenido: desarrollar prompts específicos para generación de artículos por categoría (estrategia, finanzas, liderazgo, marketing). | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Implementar evaluación automática de calidad de respuestas: crear test suite que evalúe respuestas del Mentor contra expected outputs con scoring 1-5. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Diseñar sistema de feedback loop: cuando un usuario marca una respuesta del Mentor como útil/no útil, usar ese signal para mejorar el system prompt. | BAJA | Semana 4 |

# 18. AI ORCHESTRATOR

Rol: Coordinar los diferentes sistemas de IA y asegurar que trabajen en conjunto eficientemente.

## 18.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapear todos los sistemas de IA actuales: (1) Moderación de posts, (2) Moderación de comentarios, (3) Mentor IA, (4) Generación de contenido, (5) Recomendaciones. Documentar modelo, costo, latencia de cada uno. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar cola de prioridades para Edge Functions de IA: mentor-chat tiene prioridad alta (UX interactiva), moderate-post tiene prioridad media, generate-content tiene prioridad baja. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Diseñar circuit breaker para servicios de IA: si un modelo falla 3 veces en 1 minuto, usar fallback (ej: moderación por keyword matching en vez de IA). | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Implementar monitoreo de costos de IA: trackear tokens usados por request, costo por usuario por día, y alertar si un usuario excede un threshold. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Crear dashboard de IA en admin: mostrar uso de cada servicio de IA, costo total, accuracy de moderación, satisfacción del Mentor. | MEDIA | Semana 3 |

# 19. SECURITY ENGINEER

Rol: Implementar las medidas de seguridad prácticas y monitorear amenazas.

## 19.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar WAF rules en Vercel: configurar Vercel Firewall para bloquear requests sospechosos (SQL injection patterns, XSS attempts, bot traffic). | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Configurar Supabase Auth security: habilitar leaked password protection, establecer OTP expiry a 5 minutos, configurar redirect URLs whitelist. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 3 | Implementar audit logging: crear tabla audit_logs que registre acciones críticas (admin actions, role changes, bulk deletes) con timestamp, user_id, action, ip. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Configurar Supabase Vault para secrets: migrar API keys de Edge Functions de environment variables a Supabase Vault para gestión segura. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Implementar session management avanzado: configurar JWT expiry a 1 hora, refresh token expiry a 7 días, y forced logout en cambio de password. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Realizar penetration test del API: usar herramientas automatizadas (OWASP ZAP) contra staging para identificar vulnerabilidades no detectadas. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Implementar Content Security Policy reporting: configurar report-uri para recibir violaciones de CSP y detectar intentos de inyección. | BAJA | Semana 4 |

# 20. PRODUCT MANAGER

Rol: Definir visión de producto, priorizar features, y alinear equipo con objetivos de negocio.

## 20.1 Visión Crítica

El producto tiene features sólidas pero falta un modelo de negocio definido (all_free), no hay métricas de éxito claras más allá del funnel, y la propuesta de valor no está diferenciada de competidores.

## 20.2 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEFINIR modelo de negocio: decidir entre (a) freemium con premium $X/mes, (b) B2B licensing a empresas, (c) marketplace de consultoría. Documentar decisión con análisis competitivo. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Establecer North Star Metric (NSM): validar si 'usuarios que retornan D7' es el NSM correcto o si debería ser 'diagnósticos completados por mes' o 'conversaciones Mentor por usuario'. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 3 | Crear Product Requirements Document (PRD) para la versión 2.0: incluir user stories, acceptance criteria, success metrics, y timeline para las 5 features más votadas. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Definir pricing strategy: investigar precios de competidores (Consultor.app, Nubimetrics, Olist) y establecer tiers (Free, Pro $9.99/mes, Enterprise custom). | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Implementar sistema de feedback in-app: crear componente FeedbackButton flotante que capture NPS, feature requests, y bug reports directamente a una tabla de Supabase. | ALTA | Semana 2 |
| 6 | Crear roadmap Q3-Q4 2026: priorizar features usando RICE framework (Reach, Impact, Confidence, Effort). Top 3: (1) Modelo freemium, (2) Notificaciones in-app, (3) Exportación de contenido. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Definir OKRs del trimestre: (Objetivo 1) Activación: 60% de signups completan diagnóstico. (Objetivo 2) Retención: 30% D7 retention. (Objetivo 3) Monetización: 5% conversion a premium. | MEDIA | Semana 3 |

# 21. PRODUCT OWNER

Rol: Gestionar el backlog, escribir user stories, y asegurar que el equipo entregue valor.

## 21.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear y priorizar el backlog en GitHub Issues con labels: P0-critical, P1-high, P2-medium, P3-low. Cada issue debe tener: descripción, criterios de aceptación, estimación. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Escribir user stories para los 5 flujos principales usando formato: 'Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]'. Agregar acceptance criteria con Given/When/Then. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Definir Definition of Done (DoD) para el equipo: (1) Code reviewed, (2) Tests passing, (3) Documentation updated, (4) Deployed to staging, (5) PO accepted. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Crear sprint goals semanales: cada sprint de 1 semana debe tener 1 objetivo claro medible. Ejemplo: 'Sprint 5: Rate limiting server-side implementado y verificado'. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Implementar sprint retrospective: después de cada sprint, documentar qué salió bien, qué mejorar, y action items en docs/sprints/retro-sprint-N.md. | MEDIA | Semana 3 |

# 22. SCRUM MASTER / AGILE COACH

Rol: Facilitar procesos ágiles, eliminar impedimentos, y mejorar la efectividad del equipo.

## 22.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Establecer ceremonias: Daily standup (15 min async en Discord/Slack), Sprint Planning (1h lunes), Sprint Review (30 min viernes), Retro (30 min viernes). | ALTA | Semana 1 |
| 2 | Implementar tablero Kanban en GitHub Projects: columnas Backlog → Ready → In Progress → Review → Done. Conectar con GitHub Issues. | ALTA | Semana 1-2 |
| 3 | Definir WIP limits: máximo 2 issues en In Progress por persona para evitar multitasking y mejorar throughput. | MEDIA | Semana 2 |
| 4 | Implementar velocity tracking: medir story points completados por sprint para mejorar estimaciones. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Crear equipo agreement: documentar acuerdos del equipo sobre horarios de comunicación, code review expectations, y manejo de blockers. | BAJA | Semana 4 |

# 23. UX RESEARCHER

Rol: Entender a los usuarios, validar decisiones de diseño con datos, y descubrir oportunidades.

## 23.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar 10 user interviews con líderes empresariales argentinos: reclutar de la base actual de usuarios. Preguntas sobre: pain points, frequency of use, features missing, willingness to pay. | CRÍTICA | Semana 1-2 |
| 2 | Analizar datos de PostHog existentes: revisar funnel de activación (signup → onboarding → first_post → return_d7), identificar dónde se pierden los usuarios. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 3 | Crear user personas documentadas: con los datos de interviews + analytics, crear 3-4 personas con nombre, foto, goals, frustrations, y behavior patterns. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Realizar usability testing del flujo de diagnóstico: observar a 5 usuarios haciendo el Mirror por primera vez, documentar confusiones y drop-offs. | ALTA | Semana 2-3 |
| 5 | Implementar Hotjar o Microsoft Clarity para session recordings: grabar sesiones de usuarios reales (con consentimiento) para identificar UX issues. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Crear benchmark de satisfacción: medir NPS actual (ya tiene componente NPSSurvey) y establecer baseline. Meta: NPS > 30. | MEDIA | Semana 3 |

# 24. UX DESIGNER

Rol: Diseñar la experiencia de usuario, flujos de navegación, y interacciones.

## 24.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapear user journeys completos: crear diagramas de flujo para los 5 journeys principales: (1) Onboarding, (2) Diagnóstico, (3) Muro, (4) Mentor, (5) Admin. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Rediseñar el flujo de onboarding: el actual tiene 3-4 pasos pero no mide efectividad. Crear variante con skip option más visible y progreso claro. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Optimizar la información architecture del bottom nav: evaluar si las 5 tabs actuales (Contenido, Mirror, Muro, Comunidad, Mentor) son las correctas o si se debería reorganizar. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Diseñar empty states para todas las vistas: cuando no hay posts, no hay conversaciones, no hay contenido — mostrar CTAs claros y no pantallas vacías. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Implementar micro-interacciones: feedback visual al dar like (animación de corazón), al publicar (checkmark animado), al enviar mensaje (enviando... enviado). | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Crear flujo de error recovery: cuando falla una publicación, un diagnóstico, o el Mentor — mostrar opciones claras de retry, no solo un error genérico. | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Diseñar sistema de notificaciones in-app: bell icon en header con dropdown de notificaciones (nuevo comentario en tu post, badge desbloqueado, respuesta del Mentor). | MEDIA | Semana 3-4 |

# 25. UI DESIGNER

Rol: Definir la estética visual, design tokens, y la identidad de marca de la interfaz.

## 25.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar consistencia visual: revisar TODOS los componentes y documentar inconsistencias en spacing, font sizes, border radius, colors. Crear spreadsheet de auditoría. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Definir design tokens oficiales: documentar en Figma/code los tokens de: colors (primario, secundario, success, warning, danger, neutrals), typography (font family, sizes, weights), spacing (4px grid), border radius, shadows. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 3 | Diseñar dark mode completo: ThemeContext existe pero verificar que TODOS los componentes tengan dark mode correcto. Especialmente cards, modals, y formularios. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Crear ilustraciones/iconos propios: reemplazar lucide-react genéricos con iconos customizados que refuercen la marca MejoraApp en puntos clave (diagnóstico, mentor, comunidad). | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Diseñar sistema de loading states: crear skeletons que matcheen exactamente el layout de cada vista (no genéricos). Incluir shimmer animation. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Optimizar el PDF export visual: el PDF actual es básico — diseñar template profesional con logo, colores de marca, y layout atractivo para compartir. | MEDIA | Semana 3 |

# 26. UX WRITER

Rol: Definir el tono de voz, microcopy, y textos de la interfaz.

## 26.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar todo el copy de la app: revisar cada texto visible al usuario (botones, placeholders, errores, tooltips, empty states) y documentar inconsistencias de tono. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Crear content style guide: definir tono de voz (cercano, profesional pero no formal, argentino sin ser coloquial), reglas de escritura (tuteo, abreviaciones, emojis), y vocabulario aprobado. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Reescribir los textos del diagnóstico: los perfiles actuales (espejo, síntomas, CTA) deben ser más emocionales y accionables. Usar formato: [Observación] → [Impacto] → [Acción]. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Escribir copy para error states: cada error debe tener: (1) qué pasó, (2) por qué, (3) qué hacer. No solo 'Error al cargar'. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Optimizar push notification copy: los títulos deben ser < 50 chars, el body < 100 chars, y ambos deben generar curiosidad/urgencia. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Crear copy para upgrade prompts: cuando se active freemium, los mensajes de upgrade deben enfocarse en beneficios, no features. Ej: 'Seguí tu evolución' > 'Acceder a historial'. | MEDIA | Semana 3 |

# 27. LOCALIZATION MANAGER

Rol: Gestionar la internacionalización y localización para mercados hispanohablantes.

## 27.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completar la implementación de i18n: el sistema existe pero solo español está implementado. Agregar todos los keys faltantes al archivo en.ts con traducciones profesionales. | ALTA | Semana 2 |
| 2 | Localizar para mercados específicos: adaptar el contenido diagnóstico para México, Colombia, Chile (referencias culturales, moneda, ejemplos locales). | MEDIA | Semana 3-4 |
| 3 | Implementar detección automática de locale: mejorar la detección actual del navegador para también considerar geolocalización por IP. | MEDIA | Semana 3 |
| 4 | Crear proceso de traducción: documentar cómo agregar un nuevo idioma (step by step) y crear template para traductores. | BAJA | Semana 4 |

# 28. DELIVERY MANAGER

Rol: Asegurar entregas a tiempo, gestionar dependencias, y coordinar entre áreas.

## 28.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear timeline maestro: mapear todas las acciones de este documento en un Gantt chart con dependencias. Identificar el critical path. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Establecer weekly sync: reunión de 30 min cada lunes para revisar progreso, blockers, y re-priorizar si es necesario. | ALTA | Semana 1 |
| 3 | Implementar status reporting: cada área reporta viernes con formato: Completado / En progreso / Bloqueado / Próxima semana. | ALTA | Semana 1 |
| 4 | Gestionar riesgos: crear risk register con probabilidad e impacto de cada riesgo identificado. Revisar semanalmente. | MEDIA | Semana 2 |
| 5 | Implementar change management: cualquier cambio de scope requiere aprobación del PM y actualización del timeline. | MEDIA | Semana 2 |

# 29. PRODUCT DESIGNER

Rol: Conectar diseño con objetivos de negocio, prototipar, y validar.

## 29.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear Figma design system: documentar TODOS los componentes de shadcn/ui usados en la app con sus variantes, estados, y guidelines de uso. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Prototipar el flujo de freemium: diseñar las pantallas de upgrade, paywall, y feature gates para cuando se active el modelo de negocio. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Diseñar el dashboard de retención para admin: mostrar gráficos de D1/D7/D30 retention, cohort analysis, y funnel conversion rates. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Prototipar notificaciones in-app: diseñar el centro de notificaciones, badges de no-leídas, y flujos de notificación preferences. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Crear prototipo interactivo del Mentor con streaming: diseñar cómo se vería la respuesta del Mentor generándose en tiempo real (typing effect, partial rendering). | MEDIA | Semana 3 |

# 30. BEHAVIORAL SCIENTIST

Rol: Aplicar principios de psicología del comportamiento para mejorar engagement y retención.

## 30.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizar los loops de hábito actuales: mapear trigger → action → reward → investment para cada feature. Identificar cuáles generan hábito y cuáles no. | ALTA | Semana 1-2 |
| 2 | Diseñar sistema de streaks: implementar racha de días consecutivos de visita con reward visual (badge, mensaje motivacional). Usar variable ratio reinforcement. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Optimizar el onboarding con progressive disclosure: no mostrar todo al inicio. Revelar features gradualmente según el nivel de engagement del usuario. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Implementar social proof en la comunidad: mostrar 'X líderes ya completaron el diagnóstico hoy' y 'Y personas están en el muro ahora'. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Diseñar loss aversion en features premium: en vez de 'Acceder a historial', mostrar 'Perdiste tus 3 últimos diagnósticos — desbloqueá para ver tu evolución'. | MEDIA | Semana 3 |

# 31. GROWTH MANAGER

Rol: Diseñar e implementar estrategias de crecimiento de usuarios y revenue.

## 31.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar referral program: sistema de 'Invitá a un colega' con beneficios mutuos (ambos desbloquean feature premium por 7 días). Ya existe ReferralBanner — activarlo. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Diseñar viral loop del diagnóstico: después de completar el Mirror, CTA prominentes para (1) compartir resultado en WhatsApp, (2) invitar a colega a hacerlo, (3) publicar en muro. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Implementar email re-engagement: enviar email automático a usuarios inactivos D3, D7, D14 con contenido personalizado según su perfil de diagnóstico. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Optimizar el funnel de activación: analizar dónde se pierde cada paso y crear experimentos para mejorar conversión. Meta: 40% signup → first_post. | ALTA | Semana 2-3 |
| 5 | Implementar onboarding email sequence: 3 emails en la primera semana: (1) Bienvenida + primer paso, (2) Recordatorio de diagnóstico, (3) Descubrí la comunidad. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Diseñar programa de ambassadors: identificar a los 10 usuarios más activos y ofrecerles beneficios premium a cambio de referir nuevos usuarios. | MEDIA | Semana 3-4 |

# 32. ASO SPECIALIST (App Store Optimization)

Rol: Optimizar la visibilidad de la PWA en búsquedas y stores.

## 32.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optimizar manifest.json para Google Play: agregar description, screenshots, categories, y features para que aparezca en 'Apps' en vez de solo 'Web' en Chrome. | ALTA | Semana 2 |
| 2 | Optimizar SEO de la landing page: crear app.mejoraok.com con meta tags, Open Graph, structured data (JSON-LD), y contenido optimizado para 'herramienta líderes empresariales Argentina'. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Implementar app banners: usar <meta name='apple-itunes-app'> y Native App Banner de Chrome para promover la instalación de la PWA. | MEDIA | Semana 3 |
| 4 | Registrar la PWA en Microsoft Store y Google Play Store (como Trusted Web Activity). Documentar proceso de submission. | MEDIA | Semana 3-4 |

# 33. SEO SPECIALIST

Rol: Asegurar visibilidad en buscadores para contenido público de la app.

## 33.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar SEO actual: revisar sitemap.xml, robots.txt, meta tags, y structured data. Verificar que Google puede indexar las páginas públicas. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar server-side rendering (SSR) para contenido público: evaluar migrar las páginas de contenido de valor a Next.js o usar prerendering con Vite SSR para SEO. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Optimizar las URLs de contenido: asegurar que /contenido/[slug] tenga meta tags dinámicos, Open Graph image, y structured data Article. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Crear blog con contenido SEO: desarrollar artículos optimizados para keywords como 'diagnóstico empresarial', 'liderazgo empresarial Argentina', 'mejora continua negocios'. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Implementar canonical URLs y hreflang tags para evitar contenido duplicado entre español e inglés. | BAJA | Semana 4 |

# 34. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Rol: Identificar oportunidades de partnership y revenue.

## 34.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar 10 potenciales partners estratégicos: consultoras de negocios argentinas, cámaras empresariales (CAME, UIA), incubadoras de startups. | ALTA | Semana 1-2 |
| 2 | Diseñar programa de partnerships: ofrecer a consultoras acceso al CRM de MejoraApp + datos de diagnóstico a cambio de contenido y referidos. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Crear pitch deck para inversores: 10 slides con problema, solución, tracción actual, modelo de negocio, equipo, y ask. | ALTA | Semana 2-3 |
| 4 | Explorar B2B licensing: evaluar si empresas querrían tener su propia instancia del diagnóstico para sus clientes/equipo. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Establecer alianzas con universidades: ofrecer MejoraApp como herramienta práctica para cursos de MBA y emprendimiento. | MEDIA | Semana 3-4 |

# 35. CONTENT MANAGER

Rol: Gestionar el contenido de valor y la estrategia editorial.

## 35.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar contenido actual: inventariar todos los content_posts existentes, categorizar por tipo, tema, y engagement. Identificar gaps. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Crear calendario editorial mensual: planificar 8-12 publicaciones/mes distribuidas en: 4 artículos, 2 videos, 2 infografías, 2 podcasts. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Implementar sistema de content guidelines en admin: la tabla content_guidelines existe — poblarla con instrucciones específicas por categoría para el generador de IA. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Optimizar el contenido para el perfil de diagnóstico: cada perfil (espejo) debería ver contenido recomendado diferente. Conectar useContentRecommendations con el CMS. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Crear contenido evergreen de alta calidad: 10 artículos fundacionales sobre temas perennes (estrategia, liderazgo, finanzas, marketing, operaciones). | MEDIA | Semana 3-4 |

# 36. COMMUNITY MANAGER

Rol: Fomentar la comunidad, moderar contenido, y crear engagement.

## 36.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir community guidelines: crear documento público de reglas de la comunidad (ya existe CommunityRules.tsx — revisar y completar). | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Implementar estrategia de moderación híbrida: IA (automática) + humana (revisión de flagged content). Definir escalation path. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Crear desafíos semanales de comunidad: usar la tabla community_challenges para publicar retos semanales con gamificación (badges, ranking). | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Implementar 'Miembro destacado': cada semana, destacar al miembro más activo con badge especial y mención en novedades. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Gestionar el muro anónimo: crear proceso de daily review de posts flagged, responder a posts que necesiten apoyo, y fomentar conversación. | MEDIA | Semana 3 |

# 37. CRM / LIFECYCLE MANAGER

Rol: Gestionar el ciclo de vida del usuario y las interacciones comerciales.

## 37.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poblar el CRM con datos: importar los leads/usuarios actuales a la tabla crm_clients. Segmentar por industria, tamaño, y nivel de engagement. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Definir stages del pipeline de lifecycle: Nuevo → Activado (completó onboarding) → Engaged (D7) → Premium (pago) → Champion (refiere otros). | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Implementar automatización de lifecycle: crear triggers que muevan usuarios entre stages automáticamente basado en acciones (signup → Activado, return_d7 → Engaged). | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Configurar segmentación en CRM: usar la tabla crm_clients para segmentar por tags (industria, tamaño, engagement_score) y enviar comunicaciones personalizadas. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Implementar health score de cliente: calcular score basado en: login frequency, diagnostic completions, muro posts, mentor usage. Alertar si score baja. | MEDIA | Semana 3 |

# 38. PRICING STRATEGY MANAGER

Rol: Definir la estrategia de precios y monetización.

## 38.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investigar pricing de competidores directos e indirectos en Argentina: Consultor.app, HubSpot (versión gratuita), herramientas de diagnóstico empresarial. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Diseñar tiers de pricing: Free (limitado), Pro ($9.99/mes o $99/año), Enterprise (custom). Definir exactamente qué features tiene cada tier. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Implementar modelo de cobro: integrar MercadoPago como payment gateway (preferido en Argentina) con suscripción recurrente. | ALTA | Semana 2-3 |
| 4 | Diseñar estrategia de lanzamiento: ofrecer 'early adopter' pricing con 50% de descuento a los primeros 100 usuarios premium. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Implementar A/B testing de precios: testear $7.99 vs $9.99 vs $14.99 con diferentes cohorts para encontrar el precio óptimo. | BAJA | Semana 4-5 |

# 39. BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST / DATA SCIENTIST

Rol: Convertir datos en insights accionables para decisiones de negocio.

## 39.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear dashboard de métricas clave en admin: (1) Usuarios activos diarios/semanales/mensuales, (2) Tasa de conversión por funnel step, (3) Retención D1/D7/D30, (4) Posts por día, (5) Mentor messages por usuario. | CRÍTICA | Semana 1-2 |
| 2 | Implementar cohort analysis: agrupar usuarios por semana de signup y medir retención para cada cohorte. Identificar qué cohortes retienen mejor y por qué. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Crear modelo de predicción de churn: usar features simples (days_since_last_login, diagnostic_count, post_count) para predecir qué usuarios van a churn. | ALTA | Semana 2-3 |
| 4 | Analizar contenido más popular: rankear content_posts por views, engagement, y correlación con retención. Usar esto para guiar estrategia de contenido. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Implementar A/B test analysis framework: crear pipeline que analice resultados de experimentos con statistical significance testing (p < 0.05). | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Crear reporte mensual automatizado: script que genere PDF con métricas del mes, trends, y recomendaciones. Enviar por email al equipo. | BAJA | Semana 4 |

# 40. LEGAL & COMPLIANCE OFFICER / DPO

Rol: Asegurar cumplimiento legal, protección de datos, y regulaciones aplicables.

## 40.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar cumplimiento de Ley 25.326 (Protección de Datos Personales Argentina): verificar que el consentimiento informado sea explícito, que los datos se almacenen correctamente, y que el derecho de acceso/eliminación funcione. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Revisar y actualizar Términos de Servicio: public/terminos-servicio.html existe — verificar que cubra: uso de IA, contenido generado por usuario, limitación de responsabilidad, y jurisdicción. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 3 | Revisar Política de Privacidad: public/politica-privacidad.html — verificar que detalle: qué datos se recopilan, cómo se usan, con quién se comparten, derechos del usuario, y retención. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 4 | Implementar derecho al olvido: crear funcionalidad 'Eliminar mi cuenta y datos' en DataManagement.tsx que borre TODOS los datos del usuario (profiles, posts, comments, likes, diagnostic_results, mentor_conversations). | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Verificar CookieConsent: el componente existe — asegurar que bloquee analytics Y tracking hasta que el usuario acepte. Verificar que respete la ley argentina. | ALTA | Semana 2 |
| 6 | Implementar registro de actividad de datos: crear log de cada vez que se acceden datos personales del usuario (para compliance con derecho de acceso). | MEDIA | Semana 3 |
| 7 | Evaluar necesidad de DPO: si se procesan datos de > 1000 usuarios, considerar designar un Data Protection Officer. | BAJA | Semana 4 |

# 41. CUSTOMER SUCCESS MANAGER / TECHNICAL SUPPORT

Rol: Asegurar que los usuarios obtengan valor del producto y resolver problemas.

## 41.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear base de conocimiento: documentar las 20 preguntas más frecuentes con respuestas detalladas. Publicar en /faq o /help. | ALTA | Semana 1-2 |
| 2 | Implementar sistema de soporte in-app: crear chat widget o formulario de contacto que cree tickets en una tabla support_tickets. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Definir SLAs de soporte: Tier 1 (auto-respuesta) < 1 min, Tier 2 (agente) < 4h, Tier 3 (técnico) < 24h. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Crear proceso de onboarding asistido: para los primeros 50 usuarios premium, ofrecer llamada de onboarding de 15 min para maximizar activación. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Implementar CSAT survey: después de resolver un ticket, enviar encuesta de satisfacción de 1 pregunta (1-5 estrellas). | MEDIA | Semana 3 |

# 42. REVOPS / ANALYTICS ENGINEER / FINOPS MANAGER

Rol: Optimizar operaciones de revenue, pipelines de datos, y costos de infraestructura.

## 42.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar revenue tracking: cuando se active freemium, trackear MRR, ARR, churn rate, LTV, y CAC en dashboard de admin. | ALTA | Semana 2 |
| 2 | Crear pipeline de datos de PostHog a warehouse: exportar eventos de PostHog a Supabase (o BigQuery) para análisis custom. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Monitorear costos de Supabase: crear dashboard que trackee: DB storage, bandwidth, Edge Function invocations, Auth MAUs, Realtime connections. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Optimizar costos de Edge Functions: identificar funciones que se llaman innecionalmente y reducir invocations. Meta: < $50/mes en Supabase. | MEDIA | Semana 3 |
| 5 | Implementar unit economics tracking: calcular costo por usuario activo, costo por diagnóstico, y costo por mensaje de Mentor. | MEDIA | Semana 3 |

# 43. AI ETHICS / SUSTAINABILITY / DEI LEAD

Rol: Asegurar uso ético de IA, sostenibilidad, y diversidad en el producto.

## 43.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar bias en la moderación IA: verificar que la moderación no discrimine por género, raza, o ideología en el muro anónimo. Testear con 100 posts de ejemplo diverso. | ALTA | Semana 1-2 |
| 2 | Documentar uso de IA en la app: crear página pública que explique qué IA se usa, para qué, y qué datos se procesan. Transparencia total. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Implementar carbon footprint tracking: medir el carbono de las requests (cada request tiene un costo energético). Usar The Green Web Foundation para estimar. | MEDIA | Semana 3 |
| 4 | Asegurar accesibilidad WCAG 2.1 AA: verificar que toda la app cumpla con contraste de colores, navegación por teclado, y screen reader support. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Crear AI Ethics Guidelines: documento que guíe el desarrollo futuro de features de IA con principios de: transparencia, fairness, accountability, y privacy. | MEDIA | Semana 3 |

# 44. PROMPT ENGINEER

Rol: Optimizar los prompts de IA para calidad, consistencia, y costo-eficiencia.

## 44.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditar system prompt del Mentor IA: documentar prompt actual completo, medir quality con benchmark de 50 preguntas, y scoring 1-5 por respuesta. | CRÍTICA | Semana 1 |
| 2 | Optimizar prompt de moderación: el prompt de moderate-post debe ser más específico sobre qué rechazar (spam, hate speech, contenido comercial) vs qué aprobar. | ALTA | Semana 2 |
| 3 | Implementar few-shot examples en prompts: agregar 3-5 ejemplos de input/output ideal en el system prompt del Mentor para mejorar consistencia. | ALTA | Semana 2 |
| 4 | Crear prompt templates versionados: guardar prompts en código (no hardcodeados en Edge Functions) con versioning y changelog. | ALTA | Semana 2 |
| 5 | Implementar prompt A/B testing: testear 2 versiones del system prompt del Mentor con diferentes usuarios y medir cuál produce mejores respuestas. | MEDIA | Semana 3 |
| 6 | Optimizar para costo: reducir el tamaño del system prompt eliminando redundancias. Cada token tiene un costo — medir tokens por request. | MEDIA | Semana 3 |

# 45. LIDERAZGO EJECUTIVO (CTO / VP ENG / CPO / CRO / COO)

Rol: Tomar decisiones estratégicas, asignar recursos, y asegurar la ejecución del plan.

## 45.1 Acciones Ordenadas

| # | Acción | Prioridad | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priorizar las acciones de este documento en 3 fases: Fase 1 (Semanas 1-2): Seguridad + Arquitectura crítica. Fase 2 (Semanas 3-4): Features + UX. Fase 3 (Semanas 5-8): Growth + Monetización. | CRÍTICA | Inmediato |
| 2 | Asignar ownership: cada acción debe tener UN responsable claro. No comités — una persona que rinda cuentas. | CRÍTICA | Inmediato |
| 3 | Establecer budget: definir cuánto se puede invertir en: infraestructura Supabase ($100-200/mes), herramientas de IA ($50-100/mes), herramientas de monitoreo ($0-50/mes). | ALTA | Semana 1 |
| 4 | Definir hiring plan: identificar qué roles se necesitan contratar vs cuáles puede cubrir el equipo actual. Prioridad: 1 Frontend Dev, 1 Backend Dev, 1 UX Designer. | ALTA | Semana 1 |
| 5 | Establecer governance: reunión semanal de 30 min para revisar progreso del plan. Dashboard público de KPIs visible para todo el equipo. | ALTA | Semana 1 |
| 6 | Definir milestone de lanzamiento V2.0: fecha objetivo para tener freemium activo, notificaciones in-app, y Mentor mejorado. Sugerencia: 8 semanas. | ALTA | Semana 1 |
| 7 | Crear comunicación interna: canal de Discord/Slack para el equipo con channels por área. Documentar decisiones en docs/decisions/. | MEDIA | Semana 2 |

# 46. RESUMEN EJECUTIVO — PRIORIDADES CONSOLIDADAS

## 46.1 Fase 1: CRÍTICA (Semanas 1-2) — Estabilizar

Objetivo: Cerrar brechas de seguridad y estabilizar la arquitectura.

Seguridad:

- Implementar CSP versionado en Vercel

- Rate limiting server-side en Edge Functions

- Reforzar admin auth (JWT claims, no sessionStorage)

- Validación server-side con Zod en todas las Edge Functions

- Auditar RLS policies en las 25 tablas

Arquitectura:

- Unificar patrón de acceso a datos (services, no queries directas)

- Error boundaries granulares por feature

- Eliminar código duplicado (fetchWallPosts en Muro.tsx)

- Configurar threshold de cobertura de tests (70%+)

- Habilitar E2E tests en CI

Infraestructura:

- Auditar costos de Supabase

- Configurar backups automáticos

- Unificar workflows de CI/CD

## 46.2 Fase 2: ALTA (Semanas 3-4) — Mejorar

Objetivo: Mejorar UX, performance, y preparar monetización.

- Refactorizar componentes grandes (Muro.tsx < 150 líneas)

- Implementar virtualización para listas largas

- Optimizar queries N+1 en Mentor conversations

- Implementar streaming responses para Mentor IA

- Diseñar flujo de freemium + pricing

- Implementar notificaciones in-app

- Crear dashboard de retención en admin

- Implementar tests de accesibilidad con axe-core

- Definir y documentar design tokens

## 46.3 Fase 3: MEDIA (Semanas 5-8) — Escalar

Objetivo: Activar crecimiento, monetización, y escalar el producto.

- Activar modelo freemium con MercadoPago

- Implementar referral program

- Email re-engagement sequence

- SEO optimization + SSR para contenido público

- RAG para Mentor IA con contenido de la app

- Programa de ambassadors

- Canary deployments

- Carbon footprint tracking

# 47. CONCLUSIÓN

MejoraApp tiene una base técnica sólida y un producto con tracción real. Los problemas identificados son los típicos de un MVP que crece rápido sin un equipo dedicado de ingeniería. Las 160+ acciones de este documento están priorizadas por impacto y esfuerzo, y si se ejecutan en el orden propuesto, llevarán al producto de estado 'MVP funcional' a 'producto de escala profesional' en 8 semanas.

— FIN DEL DOCUMENTO —

Documento generado automáticamente el 7 de mayo de 2026

Basado en análisis completo del código fuente de MejoraApp (200+ archivos, 3 ramas, 25 tablas, 9 Edge Functions)