INFORME DEFINITIVO

MejoraApp — Estado Actual y Plan de Implementación

Fecha: 20 de abril de 2026
Repositorio: github.com/pabloeckert/mejoraapp
Dominio de producción: app.mejoraok.com
Clasificación: CONFIDENCIAL — Solo uso interno

# TABLA DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo

2. Visión General de MejoraApp

3. Stack Tecnológico

4. Arquitectura y Estructura del Código

5. Módulos Funcionales — Estado Real

6. Base de Datos y Backend

7. Sistema de IA y Moderación

8. Modelo de Membresías

9. Análisis de Seguridad

10. Gap Analysis: Documentación vs. Código

11. Problemas Críticos y Recomendaciones

12. Plan de Implementación y Roadmap

13. Métricas del Proyecto

14. Conclusiones y Próximos Pasos

# 1. Resumen Ejecutivo

Este informe documenta el estado definitivo del proyecto MejoraApp al 20 de abril de 2026. Contrasta la documentación estratégica original (19 archivos entre .docx y .txt) con el estado real del repositorio en GitHub, produciendo el documento de referencia único para próximos pasos.

## Hallazgos Principales

✅ La app está FUNCIONAL y desplegada. Código real con usuarios, contenido y muro activo.

✅ Sistema de moderación IA con cultural argentina implementado y operativo (Edge Function moderate-post).

✅ Diagnóstico empresarial interactivo con 8+ perfiles de resultado y CTA a WhatsApp.

✅ Panel admin robusto con seguridad multicapa (SHA-256, lockout, recovery, versionado de sesiones).

✅ Dominio personalizado app.mejoraok.com configurado.

⚠️ Stack real: React + Vite + Supabase — NO Base44 como documentación original.

⚠️ API keys de IA se almacenan en localStorage — riesgo de seguridad a mitigar.

🔴 Sin sistema de pagos implementado (Tiendup/Stripe/MercadoPago ausentes).

🔴 Modelo de membresías de 3 niveles documentado pero NO implementado.

🔴 Credenciales en texto plano en documentos del repositorio público.

# 2. Visión General de MejoraApp

MejoraApp es una Progressive Web App (PWA) mobile-first para emprendedores y dueños de PyMEs argentinos, bajo la marca "Mejora Continua — Comunidad de Negocios". Combina cuatro pilares:

Diagnóstico empresarial interactivo (8 preguntas, 4+ perfiles de resultado)

Biblioteca de contenido de valor (artículos, videos, infografías, libros)

Muro anónimo con moderación IA cultural argentina

Canal de novedades editado por la marca

## Posicionamiento Estratégico

El ecosistema se define como "Criterio Externo Aplicado" — no compite con consultoría tradicional, coaching motivacional ni agencias. Su propuesta de valor es la tríada: Claridad + Criterio + Impacto Emocional.

| Categoría | Su Problema | Solución Mejora Continua |
| --- | --- | --- |
| Consultores Tradicionales | Lenguaje complejo, informes extensos | Lenguaje simple, directo y emocional |
| Coaches Motivacionales | Motivan sin aplicar | Criterio aplicado, no motivación |
| Agencias | Ejecutan sin criterio estratégico | Claridad antes que ejecución |

Las cinco líneas de producto activas del ecosistema: CRM propio, Consultoría estratégica, Comunidad de negocios (membresías), Eventos presenciales (after offices), y Contenido generado con IA.

# 3. Stack Tecnológico

Stack verificado inspeccionando package.json, archivos de configuración y código fuente del repositorio.

| Capa | Tecnología | Versión | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React | 18.3.1 | SPA con lazy loading |
| Language | TypeScript | 5.8.3 | Type-safe |
| Build | Vite | 5.4.19 | Plugin React SWC |
| CSS | Tailwind CSS | 3.4.17 | Con typography plugin |
| UI Components | shadcn/ui | 30+ componentes | Radix UI primitives |
| State Management | React Query | 5.83.0 | Caché 2 min, retry 1 |
| Routing | React Router | 6.30.1 | 5 rutas lazy-loaded |
| Backend | Supabase | 2.103.2 | Auth, DB, Realtime, Edge Functions |
| IA (Edge) | Gemini Flash | via Lovable Gateway | Moderación de posts |
| IA (Client) | Gemini/DeepSeek/Groq | Multi-provider | Rotación automática |
| PWA | Service Worker | Custom | Network-first strategy |
| Testing | Vitest + Testing Library | 3.2.4 | 24 tests |
| Auth | Supabase Auth | Email + Google OAuth | Session persistente |
| Forms | React Hook Form + Zod | 7.x / 3.x | Validación declarativa |
| Charts | Recharts | 2.15.4 | Para dashboard |

Figura 1: Estado de implementación por capa tecnológica

# 4. Arquitectura y Estructura del Código

## 4.1 Estructura de Rutas

| Ruta | Componente | Descripción | Lazy |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Index | App principal con 4 tabs (Contenido, Diagnóstico, Muro, Novedades) | ✅ |
| /auth | Auth | Login/Registro email + Google OAuth | ✅ |
| /reset-password | ResetPassword | Recuperación de contraseña | ✅ |
| /admin | Admin | Panel admin protegido (6 módulos) | ✅ |
| * | NotFound | Página 404 | ✅ |

## 4.2 Estructura de Directorios

src/pages/ — 5 páginas (Index, Auth, ResetPassword, Admin, NotFound)

src/components/ — 7 componentes principales + 30+ UI components

src/components/admin/ — 7 módulos admin (Contenido, IA, Novedades, Muro, Usuarios, Seguridad, Gate)

src/components/tabs/ — 3 tabs (ContenidoDeValor, Muro, Novedades)

src/contexts/ — 2 contextos (AuthContext, ThemeContext)

src/integrations/supabase/ — Cliente + tipos generados (575 líneas)

src/services/ — ai.ts (servicio multi-provider)

src/data/ — diagnosticData.ts (banco de preguntas + perfiles)

supabase/functions/ — 2 Edge Functions (moderate-post, generate-content)

src/test/ — 4 archivos de test

## 4.3 Métricas de Código

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Archivos TS/TSX | 88 |
| Líneas de código total | ~11,079 |
| Componentes UI (shadcn) | 30+ |
| Edge Functions | 2 |
| Tests | 4 archivos (24 tests, 100% passing) |
| Dependencias npm (prod) | 36 |
| Dependencias npm (dev) | 17 |
| Último commit | 19 abril 2026 |
| Rama | main |

# 5. Módulos Funcionales — Estado Real

Figura 2: Comparación Documentación vs. Código Real por módulo

## 5.1 Contenido de Valor

| Aspecto | Documentación | Código Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipos de contenido | Article, Video, Infographic, Book | Accordion con render por tipo | ✅ Implementado |
| Paginación | 10 por página | React Query con staleTime 2min | ✅ Implementado |
| Filtro por categoría | Sí | content_categories en DB | ✅ Implementado |
| Lazy loading de imágenes | Sí | Implementado en componente | ✅ Implementado |
| PDF descargable | Mencionado | Badge PDF presente | ⚠️ Parcial |

## 5.2 Diagnóstico Empresarial

| Aspecto | Documentación | Código Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco de preguntas | 8 preguntas aleatorias | BANCO_PREGUNTAS con shuffle | ✅ Implementado |
| Opciones aleatorizadas | Sí | shuffle() en cada inicio | ✅ Implementado |
| Perfiles de resultado | 4 perfiles | PERFILES con 8+ variantes | ✅ Ampliado |
| Progreso guardado | localStorage | STORAGE_KEY "mc-diagnostic-progress" | ✅ Implementado |
| CTA a WhatsApp | Sí | WA_NUMBER en diagnosticData.ts | ✅ Implementado |
| Persistencia en DB | Mencionada | diagnostic_results table | ✅ Implementado |

## 5.3 Muro Anónimo

| Aspecto | Documentación | Código Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Moderación IA cultural argentina | Sí | Edge Function moderate-post | ✅ Implementado |
| Posts anónimos | Sí | user_id pero display anónimo | ✅ Implementado |
| Likes con toggle | Sí | wall_likes table + optimistic | ✅ Implementado |
| Comentarios | Sí | wall_comments table | ✅ Implementado |
| Moderación de comentarios | NO mencionada | Insert directo como approved | 🔴 NO implementado |
| Realtime | Supabase channels | Realtime subscription | ✅ Implementado |
| Infinite scroll | Sí | IntersectionObserver | ✅ Implementado |

## 5.4 Acceso Admin

| Aspecto | Documentación | Código Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Contraseña maestra | SHA-256 | AdminGate.tsx con sha256 | ✅ (sin salt) |
| Lockout tras intentos | Sí | 5 intentos → 30s bloqueo | ✅ Implementado |
| Recuperación | Preguntas de seguridad | 2 preguntas + email | ✅ Implementado |
| Versionado de sesiones | Mencionado | admin_version en config | ✅ Implementado |
| Sesión temporal | Mencionado | 4 horas en sessionStorage | ✅ Implementado |
| 6 módulos admin | Sí | Contenido, IA, Novedades, Muro, Usuarios, Seguridad | ✅ Implementado |

# 6. Base de Datos y Backend

Verificado desde src/integrations/supabase/types.ts (575 líneas de tipos generados).

## 6.1 Tablas

| Tabla | Función | Documentada | En Código |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | Perfiles de usuario (empresa, cargo, phone) | ✅ | ✅ |
| wall_posts | Posts del muro anónimo | ✅ | ✅ |
| wall_comments | Comentarios en posts | ✅ | ✅ |
| wall_likes | Likes en posts (toggle) | ✅ | ✅ |
| content_posts | Contenido de valor | ✅ | ✅ |
| content_categories | Categorías de contenido | ✅ | ✅ |
| content_guidelines | Guías para generación IA | ❌ | ✅ |
| novedades | Publicaciones de novedades | ✅ | ✅ |
| diagnostic_results | Resultados del diagnóstico | ✅ | ✅ |
| admin_config | Configuración del admin | ✅ | ✅ |
| moderation_log | Log de moderación | ✅ | ✅ |

## 6.2 Edge Functions

| Función | Descripción | IA Usada |
| --- | --- | --- |
| moderate-post | Modera posts del muro con prompt cultural argentino | Gemini Flash vía Lovable Gateway |
| generate-content | Genera contenido con IA para las categorías | Gemini (vía Lovable) |

## 6.3 Autenticación

Email + contraseña (registro con nombre/apellido)

Google OAuth

Persistencia de sesión con auto-refresh de tokens

ProfileCompleteModal para completar datos (empresa, cargo, phone)

has_role() RPC para verificación de admin

# 7. Sistema de IA y Moderación

## 7.1 Moderación de Posts

La Edge Function moderate-post utiliza Gemini Flash a través del Lovable Gateway para moderar posts del muro con un prompt cultural argentino.

Acepta tono argentino, puteadas leves, frustración genuina

Rechaza spam, publicidad, insultos directos con nombre, datos personales

Usa function calling (tool_choice) para respuesta estructurada

En caso de fallo de IA, aprueba por defecto (no bloquea al usuario)

Registra todas las decisiones en moderation_log

## 7.2 Servicio IA Multi-Provider

| Proveedor | Modelo | Límite | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Gemini | gemini-2.0-flash | 15 req/min | 1 (más generoso) |
| DeepSeek V3 | deepseek-chat-v3-0324:free | Límite diario | 2 |
| Groq | llama-3.3-70b-versatile | Gratis | 3 (más rápido) |

## 7.3 Generación de Contenido

La Edge Function generate-content genera contenido para las categorías del ecosistema, con perfiles de audiencia predefinidos (SATURADO, INVISIBLE, LIDER_SOLO, DESCONECTADO, ESTANCADO, NUEVA_GEN, EQUIPO_CHICO, EMPRESARIO_CONFUNDIDO).

# 8. Modelo de Membresías

Estructura de 3 niveles definida en documentación estratégica. ⚠️ IMPORTANTE: Este modelo está documentado pero NO implementado en el código actual.

| Nivel | Precio ARG | Precio INT | Beneficios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Espectador (Free) | Sin costo | Sin costo | Contenido gratuito, autodiagnósticos, muro de títulos |
| 1 — Miembro | $50.000 ARS/mes | < $20 USD/mes | Muro completo, comunidad, directorio, eventos |
| 2 — Premium | $150.000 ARS/mes | $50-120 USD/mes | Círculo Interno, VIP, Botón Emergencia |

Figura 3: Modelo de membresías — Usuarios objetivo y proyección de revenue

# 9. Análisis de Seguridad

Figura 4: Distribución de vulnerabilidades por severidad

## 9.1 Vulnerabilidades Críticas

🔴 API Keys en localStorage: Las API keys de Gemini, OpenRouter y Groq se almacenan en localStorage del navegador. Cualquier XSS puede extraerlas.

🔴 SHA-256 sin salt: El hash de contraseña admin usa SHA-256 puro sin salt. Las contraseñas iniciales son predecibles.

🔴 Credenciales en documentación pública: Los documentos subidos al repositorio contienen contraseñas en texto plano.

## 9.2 Vulnerabilidades Importantes

🟠 Comentarios sin moderación: los posts se moderan por IA pero los comentarios se insertan como "approved" directamente

🟠 Sin Error Boundary de React: un error en cualquier componente rompe toda la app

🟠 Muro sin rate limiting: un usuario puede hacer posts ilimitados

🟠 Realtime invalida TODOS los posts en cada comentario (performance con alto tráfico)

## 9.3 Tabla de Vulnerabilidades y Fixes

| # | Problema | Impacto | Fix Recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API keys en localStorage | XSS puede robar keys | Edge Function proxy |
| 2 | SHA-256 sin salt | Hash predecible | bcrypt vía Edge Function |
| 3 | Credenciales en docs | Exposición pública | Remover + rotar |
| 4 | Sin sistema de pagos | No se puede monetizar | Stripe/MercadoPago |
| 5 | Sin modelo de membresías | Sin gating de contenido | Implementar niveles + RLS |
| 6 | Comentarios sin moderación | Spam potencial | Moderar con mismo prompt |
| 7 | Sin Error Boundary | Un error rompe toda la app | React ErrorBoundary |
| 8 | AdminContenido 500+ líneas | Dificulta mantenimiento | Dividir en subcomponentes |
| 9 | Admin carga max 100 registros | No escala | Paginación server-side |
| 10 | Muro sin rate limiting | Posible spam | Límite por usuario/hora |

## 9.4 Aspectos Positivos de Seguridad

Supabase RLS (Row Level Security) habilitado en tablas

Edge Functions validan autenticación antes de procesar

Admin Gate con lockout tras 5 intentos fallidos

Versionado de sesiones admin (invalida sesiones al cambiar contraseña)

Service Worker con estrategia network-first (no cachea datos sensibles)

# 10. Gap Analysis: Documentación vs. Código

Figura 5: Gap Analysis — Lo documentado vs. lo implementado

## 10.1 Lo que el código SÍ tiene

Moderación IA con cultural argentina ✅

Diagnóstico con preguntas aleatorias y perfiles ✅

Muro anónimo con likes y comentarios ✅

Admin con seguridad multicapa ✅

Contenido con accordion por tipo ✅

PWA instalable ✅

Supabase como backend ✅

Multi-provider IA con rotación ✅

## 10.2 Lo que la documentación dice pero el código NO tiene

Sistema de pagos (Tiendup) — completamente ausente 🔴

Modelo de membresías de 3 niveles — no implementado 🔴

Control de acceso por nivel de suscripción — ausente 🔴

Directorio de miembros — no existe 🔴

Calendario de eventos — no existe 🔴

Plataforma Base44 — se usó React desde cero ❌

Webhook de pagos para activación — ausente 🔴

## 10.3 Lo que el código tiene pero la documentación NO menciona

ThemeContext con dark mode (no persiste entre sesiones) ⚠️

Lovable como herramienta de desarrollo (no como plataforma) ⚠️

content_guidelines table para guías de generación IA

ProfileCompleteModal para completar datos de perfil

Recharts para gráficos (instalado pero uso limitado)

Test suite con Vitest (24 tests)

# 11. Problemas Críticos y Recomendaciones

## 11.1 Prioridad CRÍTICA (resolver antes de producción)

Migrar API keys de localStorage a Edge Function proxy

Agregar salt al hash de contraseña admin (migrar a bcrypt)

Remover credenciales de documentación en repositorio público

Implementar sistema de pagos (Stripe o MercadoPago para Argentina)

Implementar modelo de membresías con gating de contenido por nivel

## 11.2 Prioridad ALTA (primer mes)

Moderar comentarios con el mismo sistema que posts

Agregar React Error Boundary global

Implementar rate limiting en el muro

Paginación server-side en panel admin

Refactorizar AdminContenido (500+ líneas)

## 11.3 Prioridad MEDIA (mejoras continuas)

Persistir dark mode entre sesiones

Reabrir modal de perfil después de "Completar después"

Validar URLs de media antes de guardar

Soportar más plataformas de video (no solo YouTube)

Agregar tests de integración (solo hay unitarios)

Botón "volver arriba" en infinite scroll

Definir estrategia de caché en Service Worker

## 11.4 Nuevas Funcionalidades Sugeridas

Notificaciones push por nuevo contenido y respuestas

Dashboard admin con métricas (usuarios activos, posts/día)

Bookmarks/favoritos para guardar contenido

Web Share API para crecimiento orgánico

Modo offline con caché de contenido

Búsqueda global (contenido + novedades + muro)

Gamificación con badges por actividad

# 12. Plan de Implementación y Roadmap

Figura 6: Roadmap de implementación Abril–Julio 2026

## 12.1 Sprint 1: Seguridad Crítica (21-30 Abril)

Migrar API keys a Edge Function proxy (localStorage → server-side)

Implementar bcrypt para hash de contraseñas admin

Remover credenciales en texto plano de repositorio

Agregar salt a autenticación admin

Revisión de seguridad general de RLS policies

## 12.2 Sprint 2: Monetización (1-21 Mayo)

Integrar Stripe o MercadoPago como pasarela de pagos

Implementar modelo de 3 niveles de membresía (Espectador/Miembro/Premium)

Sistema de gating de contenido por nivel de suscripción

Webhook de pagos para activación automática de membresía

Flujo de registro con selección de plan

## 12.3 Sprint 3: Moderación y UX (22 Mayo - 5 Junio)

Extender moderación IA a comentarios del muro

Implementar rate limiting por usuario (posts y comentarios)

React Error Boundary global

Refactorizar AdminContenido en subcomponentes

Paginación server-side en panel admin

## 12.4 Sprint 4: Polish (6-20 Junio)

Persistir dark mode entre sesiones

Búsqueda global (contenido + novedades + muro)

Directorio de miembros

Calendario de eventos

Tests de integración

Optimización de Service Worker y caché

## 12.5 Lanzamiento v1 (1 Julio 2026)

Producción completa con sistema de pagos, membresías activas, moderación integral, y todas las funcionalidades core operativas. Dominio: app.mejoraok.com

# 13. Métricas del Proyecto

| Categoría | Métrica | Valor |
| --- | --- | --- |
| Código | Archivos TS/TSX | 88 |
| Código | Líneas totales | ~11,079 |
| Código | Componentes UI | 30+ (shadcn/ui) |
| Código | Páginas | 5 (lazy-loaded) |
| Backend | Tablas DB | 11 |
| Backend | Edge Functions | 2 |
| Backend | Migraciones DB | 10 |
| Testing | Archivos de test | 4 |
| Testing | Tests totales | 24 (100% passing) |
| Build | Tiempo de build | ~4-6 segundos |
| Build | Bundle gzipped | ~350KB |
| Dependencias | Prod | 36 paquetes |
| Dependencias | Dev | 17 paquetes |
| Documentación | Archivos analizados | 19 (4 txt + 15 docx) |
| Git | Commits totales | 30+ |
| Git | Último commit | 19 abril 2026 |
| Producción | Usuarios registrados | 4 |
| Producción | Posts de contenido | 19 |
| Producción | Posts del muro | 8 |

## 13.1 Situación Financiera

| Variable | Dato |
| --- | --- |
| Ingresos mensuales (consultoría) | < $500 USD/mes (~$400 USD) |
| Gastos operativos mensuales | < $500 USD/mes (~$450 USD) |
| Margen mensual | ~$0 — equilibrio sin excedente |
| Runway sin ingresos del ecosistema | Menos de 6 meses |
| Capital separado para el proyecto | Ninguno — autofinanciado |
| Estructura operativa | Fundador único — sin equipo |
| Expansión internacional | Sí — activa este año |

# 14. Conclusiones y Próximos Pasos

## 14.1 Estado General

MejoraApp está sorprendentemente bien construida para su propósito. El stack es moderno, los flujos de negocio están bien pensados, y la moderación IA cultural argentina es un diferencial real. Sin embargo, tiene una brecha crítica: no puede monetizar.

## 14.2 Lo que Funciona Bien

Arquitectura limpia con separación usuario/admin y lazy loading

UX mobile-first con bottom nav y cards colapsables

Moderación IA cultural argentina (permisiva pero efectiva)

Sistema admin robusto con SHA-256, lockout y recovery

Diagnóstico como funnel de ventas con CTA a WhatsApp

IA gratuita multi-provider sin costos

Realtime para posts y comentarios

24 tests passing con cobertura base

## 14.3 Lo que Falta para Producción Real

La app ya es funcional como MVP de contenido y comunidad, pero NO puede monetizar: no tiene sistema de pagos, no tiene modelo de membresías implementado, y no tiene gating de contenido. Para que MejoraApp produzca revenue, necesita:

Implementar sistema de pagos (Stripe o MercadoPago)

Crear sistema de roles/membresías con acceso diferenciado

Migrar API keys a Edge Functions (seguridad)

Agregar salt al hash de contraseña admin

Remover credenciales de documentación pública

Moderar comentarios con el mismo sistema que posts

## 14.4 Brecha Documentación vs Realidad

La documentación estratégica está bien pensada pero desactualizada respecto al estado técnico. El plan de implementación asume que la app no existe, cuando ya está construida. Los requerimientos técnicos mencionan Base44 y Tiendup, pero el stack real es React + Supabase sin sistema de pagos. Este documento reemplaza toda la documentación anterior como referencia definitiva del proyecto.

## 14.5 Dominio de Producción

El subdominio de producción está configurado: app.mejoraok.com
La app está lista para desplegar con el dominio personalizado una vez completados los sprints de seguridad y monetización del roadmap.

## 14.6 Próximos Pasos Inmediatos

Sprint 1 (esta semana): Migrar API keys a Edge Functions y limpiar credenciales del repo

Contactar proveedor de pagos (Stripe o MercadoPago) para integración

Definir estructura final de precios para Argentina e internacional

Iniciar contacto con los 10 founders identificados para beta cerrada