INFORME INTEGRAL UNIFICADO

MejoraApp — Análisis Comparativo

Documentación Estratégica vs. Repositorio de GitHub

Fecha: 20 de abril de 2026
Repositorio: github.com/pabloeckert/mejoraapp
Dominio de producción: app.mejoraok.com

Clasificación: CONFIDENCIAL — Solo uso interno

# TABLA DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo

2. Qué es MejoraApp — Visión General

3. Stack Tecnológico Real (Repositorio)

4. Arquitectura y Estructura del Código

5. Módulos Funcionales — Estado Real vs. Documentación

6. Base de Datos y Backend

7. Sistema de IA y Moderación

8. Diagnóstico Estratégico (Bloques 1-7) — Resumen Unificado

9. Plan de Implementación y Roadmap

10. Requerimientos Técnicos — v1 vs v2

11. Informe Estratégico del Ecosistema

12. Análisis de Seguridad

13. Gap Analysis: Documentación vs. Código Real

14. Problemas Críticos y Recomendaciones

15. Métricas del Proyecto

16. Conclusiones y Próximos Pasos

# 1. Resumen Ejecutivo

Este informe integra y contrasta toda la documentación estratégica del proyecto Mejora Continua (19 archivos entre .docx y .txt) con el estado real del repositorio de GitHub al 20 de abril de 2026. El objetivo es identificar alineaciones, brechas y contradicciones entre lo planificado y lo ejecutado.

## Hallazgos Principales

✅ La app está FUNCIONAL y desplegada. No es un MVP teórico — es código real con usuarios, contenido y muro activo.

⚠️ La documentación estratégica habla de Base44 como plataforma MVP, pero el código real usa React + Vite + Supabase (Lovable Cloud).

🔴 Los requerimientos técnicos v2 especifican Tiendup como pasarela de pagos, pero NO existe integración de pagos en el código.

🔴 El modelo de membresías de 3 niveles (Espectador/Miembro/Premium) está documentado pero NO implementado en el código.

✅ El sistema de moderación IA con cultural argentina SÍ está implementado y funciona (Edge Function moderate-post).

🔴 API keys de IA se almacenan en localStorage del navegador — riesgo de seguridad crítico documentado pero sin fix.

🔴 Credenciales y contraseñas en texto plano dentro de documentos en el repositorio público.

# 2. Qué es MejoraApp — Visión General

MejoraApp es una Progressive Web App (PWA) mobile-first para emprendedores y dueños de PyMEs argentinos, bajo la marca "Mejora Continua — Comunidad de Negocios". Combina cuatro pilares:

Diagnóstico empresarial interactivo (8 preguntas, 4+ perfiles de resultado)

Biblioteca de contenido de valor (artículos, videos, infografías, libros)

Muro anónimo con moderación IA cultural argentina

Canal de novedades editado por la marca

## Posicionamiento Estratégico (del Informe Estratégico)

El ecosistema se define como "Criterio Externo Aplicado" — no compite con consultoría tradicional, coaching motivacional ni agencias. Su propuesta de valor es la tríada: Claridad + Criterio + Impacto Emocional.

El ecosistema tiene CINCO líneas de producto activas según el cierre del Bloque 2:

CRM propio (comercializado como producto independiente)

Consultoría estratégica

Comunidad de negocios (membresías)

Eventos presenciales (after offices)

Contenido generado con IA

## Datos de Producción (MejoraApp3.txt)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Usuarios registrados | 4 perfiles |
| Posts de contenido | 19 |
| Publicaciones del muro | 8 |
| Novedades publicadas | 4 |
| Administradores activos | 1 |
| Resultados de diagnóstico | 2 |
| URL de distribución | https://mejoraapp.lovable.app |
| Dominio personalizado | mejoraok.com (CNAME) |

# 3. Stack Tecnológico Real (Repositorio)

El siguiente stack fue verificado inspeccionando package.json, archivos de configuración y código fuente:

| Capa | Tecnología | Versión | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React | 18.3.1 | SPA con lazy loading |
| Language | TypeScript | 5.8.3 | Type-safe |
| Build | Vite | 5.4.19 | Plugin React SWC |
| CSS | Tailwind CSS | 3.4.17 | Con typography plugin |
| UI Components | shadcn/ui | 30+ componentes | Radix UI primitives |
| State Management | React Query | 5.83.0 | Caché 2 min, retry 1 |
| Routing | React Router | 6.30.1 | 5 rutas lazy-loaded |
| Backend | Supabase | 2.103.2 | Auth, DB, Realtime, Edge Functions |
| IA (Edge) | Gemini Flash | via Lovable Gateway | Moderación de posts |
| IA (Client) | Gemini / DeepSeek / Groq | Multi-provider | Rotación automática |
| PWA | Service Worker | Custom | Network-first strategy |
| Testing | Vitest + Testing Library | 3.2.4 | 24 tests |
| Auth | Supabase Auth | Email + Google OAuth | Session persistente |
| Forms | React Hook Form + Zod | 7.x / 3.x | Validación declarativa |
| Charts | Recharts | 2.15.4 | Para dashboard |

## Discrepancia con Documentación

CRÍTICO: Los documentos de Requerimientos Técnicos (v1 y v2) especifican "Base44 (low-code)" como plataforma MVP. El código real fue construido completamente desde cero con React + Vite + Supabase, utilizando Lovable como herramienta de desarrollo (no como plataforma low-code). Esta es una divergencia fundamental que indica un pivote en la estrategia técnica no reflejado en la documentación formal.

# 4. Arquitectura y Estructura del Código

## 4.1 Estructura de Rutas

| Ruta | Componente | Descripción | Lazy |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Index | App principal con 4 tabs (Contenido, Diagnóstico, Muro, Novedades) | ✅ |
| /auth | Auth | Login/Registro email + Google OAuth | ✅ |
| /reset-password | ResetPassword | Recuperación de contraseña | ✅ |
| /admin | Admin | Panel admin protegido (6 módulos) | ✅ |
| * | NotFound | Página 404 | ✅ |

## 4.2 Estructura de Directorios

src/pages/ — 5 páginas (Index, Auth, ResetPassword, Admin, NotFound)

src/components/ — 7 componentes principales + 30+ UI components

src/components/admin/ — 7 módulos admin (Contenido, IA, Novedades, Muro, Usuarios, Seguridad, Gate)

src/components/tabs/ — 3 tabs (ContenidoDeValor, Muro, Novedades)

src/contexts/ — 2 contextos (AuthContext, ThemeContext)

src/integrations/supabase/ — Cliente + tipos generados (575 líneas)

src/services/ — ai.ts (servicio multi-provider)

src/data/ — diagnosticData.ts (banco de preguntas + perfiles)

supabase/functions/ — 2 Edge Functions (moderate-post, generate-content)

src/test/ — 4 archivos de test

## 4.3 Métricas de Código

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Archivos TS/TSX | 88 |
| Líneas de código total | ~11,079 |
| Componentes UI (shadcn) | 30+ |
| Edge Functions | 2 |
| Tests | 4 archivos (24 tests) |
| Dependencias npm (prod) | 36 |
| Dependencias npm (dev) | 17 |
| Último commit | 19 abril 2026 — "Corrigió spinner infinito en /index" |
| Rama | main (única) |

# 5. Módulos Funcionales — Estado Real vs. Documentación

## 5.1 Contenido de Valor

| Aspecto | Documentación | Código Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipos de contenido | Article, Video, Infographic, Book | Accordion con render por tipo | ✅ Implementado |
| Paginación | 10 por página | React Query con staleTime 2min | ✅ Implementado |
| Filtro por categoría | Sí | content_categories en DB | ✅ Implementado |
| Lazy loading de imágenes | Sí | Implementado en componente | ✅ Implementado |
| PDF descargable | Mencionado | Badge PDF presente | ⚠️ Parcial (bug: muestra "Artículo") |

## 5.2 Diagnóstico Empresarial

| Aspecto | Documentación | Código Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco de preguntas | 8 preguntas aleatorias | BANCO_PREGUNTAS con shuffle | ✅ Implementado |
| Opciones aleatorizadas | Sí | shuffle() en cada inicio | ✅ Implementado |
| Perfiles de resultado | 4 perfiles | PERFILES con 8+ variantes | ✅ Implementado (ampliado) |
| Progreso guardado | localStorage | STORAGE_KEY "mc-diagnostic-progress" | ✅ Implementado |
| CTA a WhatsApp | Sí | WA_NUMBER en diagnosticData.ts | ✅ Implementado |
| Persistencia en DB | Mencionada | diagnostic_results table | ✅ Implementado |

## 5.3 Muro Anónimo

| Aspecto | Documentación | Código Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Moderación IA cultural argentina | Sí | Edge Function moderate-post | ✅ Implementado |
| Posts anónimos | Sí | user_id pero display anónimo | ✅ Implementado |
| Likes con toggle | Sí | wall_likes table + optimistic | ✅ Implementado |
| Comentarios | Sí | wall_comments table | ✅ Implementado |
| Moderación de comentarios | NO mencionada | Insert directo como approved | 🔴 NO implementado |
| Realtime | Supabase channels | Realtime subscription | ✅ Implementado |
| Infinite scroll | Sí | IntersectionObserver | ✅ Implementado |

## 5.4 Acceso Admin

| Aspecto | Documentación | Código Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Contraseña maestra | SHA-256 | AdminGate.tsx con sha256 | ✅ Implementado (pero sin salt) |
| Lockout tras intentos | Sí | 5 intentos → 30s bloqueo | ✅ Implementado |
| Recuperación | Preguntas de seguridad | 2 preguntas + email | ✅ Implementado |
| Versionado de sesiones | Mencionado | admin_version en config | ✅ Implementado |
| Sesión temporal | Mencionado | 4 horas en sessionStorage | ✅ Implementado |
| 6 módulos admin | Sí | Contenido, IA, Novedades, Muro, Usuarios, Seguridad | ✅ Implementado |

## 5.5 Sistema de IA (Multi-Provider)

| Aspecto | Documentación | Código Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini | 15 req/min gratis | ai_key_gemini en localStorage | ✅ Implementado |
| DeepSeek vía OpenRouter | Gratis con límite diario | ai_key_openrouter en localStorage | ✅ Implementado |
| Groq Llama 3.3 | Gratis, ultra rápido | ai_key_groq en localStorage | ✅ Implementado |
| Rotación automática | Sí | chat() con fallback loop | ✅ Implementado |
| Keys en localStorage | Documentado como riesgo | localStorage.getItem() | 🔴 Riesgo sin mitigar |

# 6. Base de Datos y Backend

Verificado desde src/integrations/supabase/types.ts (575 líneas de tipos generados):

| Tabla | Función | Documentada | En Código |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | Perfiles de usuario (empresa, cargo, phone) | ✅ | ✅ |
| wall_posts | Posts del muro anónimo | ✅ | ✅ |
| wall_comments | Comentarios en posts | ✅ | ✅ |
| wall_likes | Likes en posts (toggle) | ✅ | ✅ |
| content_posts | Contenido de valor (artículos, videos, etc.) | ✅ | ✅ |
| content_categories | Categorías de contenido | ✅ | ✅ |
| content_guidelines | Guías para generación IA de contenido | ❌ No en docs | ✅ |
| novedades | Publicaciones de novedades | ✅ | ✅ |
| diagnostic_results | Resultados del diagnóstico | ✅ | ✅ |
| admin_config | Configuración del admin (keys, hash, etc.) | ✅ | ✅ |
| moderation_log | Log de moderación de posts | ✅ | ✅ |

## Edge Functions

| Función | Descripción | IA Usada |
| --- | --- | --- |
| moderate-post | Modera posts del muro con prompt cultural argentino | Gemini Flash vía Lovable Gateway |
| generate-content | Genera contenido con IA para las categorías | Gemini (vía Lovable) |

## Autenticación

AuthContext.tsx implementa autenticación completa vía Supabase Auth con:

Email + contraseña (registro con nombre/apellido)

Google OAuth

Persistencia de sesión con auto-refresh de tokens

ProfileCompleteModal para completar datos (empresa, cargo, phone)

has_role() RPC para verificación de admin

# 7. Sistema de IA y Moderación

## 7.1 Moderación de Posts (Edge Function)

La Edge Function moderate-post utiliza Gemini Flash a través del Lovable Gateway para moderar posts del muro con un prompt cultural argentino. El sistema:

Acepta tono argentino, puteadas leves, frustración genuina

Rechaza spam, publicidad, insultos directos con nombre, datos personales

Usa function calling (tool_choice) para respuesta estructurada

En caso de fallo de IA, aprueba por defecto (no bloquea al usuario)

Registra todas las decisiones en moderation_log

## 7.2 Servicio IA Multi-Provider (Client-Side)

ai.ts implementa un servicio de rotación automática entre 3 proveedores gratuitos:

| Proveedor | Modelo | Límite | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Gemini | gemini-2.0-flash | 15 req/min | 1 (más generoso) |
| DeepSeek V3 | deepseek-chat-v3-0324:free | Límite diario | 2 |
| Groq | llama-3.3-70b-versatile | Gratis | 3 (más rápido) |

## 7.3 Generación de Contenido

La Edge Function generate-content genera contenido para las categorías del ecosistema, con perfiles de audiencia predefinidos (SATURADO, INVISIBLE, LIDER_SOLO, DESCONECTADO, ESTANCADO, NUEVA_GEN, EQUIPO_DESALINEADO, VENDEDOR_SIN_RESULTADOS).

# 8. Diagnóstico Estratégico (Bloques 1-7) — Resumen Unificado

El diagnóstico fue realizado el 27-28 de marzo de 2026 mediante cuestionario crítico al fundador. Se compone de 7 bloques con revisiones (v2) y correcciones integradas.

## Bloque 1: Identidad, Modelo de Negocio y Punto de Partida Real

Brecha central: ecosistema conceptualmente ambicioso y bien estructurado en papel, pero sin oferta cerrada, sin miembros pagos, sin capital separado y sin equipo. La versión v2 corrigió 4 datos estructurales que cambiaron significativamente la lectura del proyecto.

## Bloque 2: Producto Mínimo Vendible, Precio y Contradicción Central

Contradicción central: el ecosistema se posiciona como "Criterio Externo Aplicado" para líderes de primer nivel, pero el primer producto planificado era un evento presencial de < $50 USD. La v2 corrigió: el primer producto es la MEMBRESÍA DE COMUNIDAD, no un evento. El CRM propio es simultáneamente herramienta interna y producto comercializado (5 líneas de producto, no 4).

## Bloque 3: Conversión de Audiencia — El Activo Dormido

Lista de WhatsApp con 500-2000 contactos que ya compraron. Inactiva > 3 meses. Buena noticia: es el activo de lanzamiento más poderoso. 10 founders identificados para contacto directo en semana 1, 50 ex-miembros como segundo anillo de activación.

## Bloque 4: Arquitectura de la Comunidad y Modelo de Membresía

Estructura de 3 niveles definida:

| Nivel | Precio ARG | Precio INT | Beneficios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Espectador (Free) | Sin costo | Sin costo | Contenido gratuito, autodiagnósticos, muro de títulos |
| 1 — Miembro | $50.000 ARS/mes (~$38-42 USD) | < $20 USD/mes | Muro completo, comunidad, directorio, eventos |
| 2 — Premium | $150.000 ARS/mes (~$115-130 USD) | $50-120 USD/mes | Círculo Interno, VIP, Botón Emergencia |

## Bloque 5: Tecnología — Cuándo Construir Qué

Riesgo crítico identificado: combinación de (1) app no iniciada (al momento del diagnóstico), (2) plazo de 1-3 meses, (3) creencia de que la app es indispensable desde el día 1. Sin embargo, AL DÍA DE HOY la app YA ESTÁ CONSTRUIDA Y FUNCIONAL, lo que resuelve este riesgo.

## Bloques 6 y 7: Modelo Financiero y Operaciones

Situación financiera al momento del diagnóstico:

| Variable | Dato |
| --- | --- |
| Ingresos mensuales (consultoría) | < $500 USD/mes (~$400 USD) |
| Gastos operativos mensuales | < $500 USD/mes (~$450 USD) |
| Margen mensual | ~$0 — equilibrio sin excedente |
| Runway sin ingresos del ecosistema | Menos de 6 meses |
| Capital separado para el proyecto | Ninguno — autofinanciado |
| Estructura operativa | Fundador único — sin equipo |
| Expansión internacional | Sí — activa este año |

# 9. Plan de Implementación y Roadmap

Hoja de ruta ejecutiva Abril–Diciembre 2026 (del documento Plan_Implementacion):

| Fase | Período | Objetivo | Estado Real |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Diseño y preparación | Abril–Mayo 2026 | Diseño UI/UX, mockups, especificaciones | ✅ Parcialmente completado (app funcional) |
| Fase 2: Desarrollo y sandbox | Junio–Agosto 2026 | Desarrollo MVP, testing, beta cerrada | ✅ Adelantado (app ya construida) |
| Fase 3: Escalado nacional | Septiembre–Diciembre 2026 | Lanzamiento, marketing, escalamiento | ⏳ Pendiente |

## Observación sobre el Roadmap

DISCREPANCIA: El plan de implementación fue escrito el 28 de marzo de 2026 asumiendo que la app aún no existía. Sin embargo, el repositorio muestra actividad de desarrollo desde antes de esa fecha, y al 20 de abril de 2026 la app está completamente funcional. El roadmap subestima el progreso técnico ya alcanzado.

# 10. Requerimientos Técnicos — v1 vs v2 vs Realidad

| Requisito | v1 (29 marzo) | v2 (30 marzo) | Código Real |
| --- | --- | --- | --- |
| Plataforma MVP | Base44 (low-code) | Base44 (low-code) | React + Vite + Supabase ❌ |
| Pasarela de pagos | Tiendup (link externo) | Tiendup (webhook fase 2) | NO implementada 🔴 |
| Tiempo de carga | < 2 segundos | < 1 segundo | Vite build ~4-6s, runtime rápido ✅ |
| Nickname obligatorio | No | Sí (P02) | profiles table ✅ |
| Contraseña letras+números | No | Sí (P02) | No verificado en código ⚠️ |
| Círculo Interno VIP | Sí | Renombrado (P07) | No implementado 🔴 |
| Control de acceso por nivel | Manual admin | Manual admin | No hay sistema de niveles 🔴 |
| Principio de diseño | Minimalista y limpio | Sin cambios | Tailwind + shadcn ✅ |

## Funcionalidades NO implementadas según Requerimientos

Sistema de pagos (Tiendup u otro) — completamente ausente

Modelo de membresías con 3 niveles de acceso — no hay gating por nivel

Directorio de miembros — no existe componente

Calendario de eventos — no existe componente

Modalidades de cobro (mensual/trimestral/anual) — sin implementar

Webhook de Tiendup para activación automática de membresía — sin implementar

# 11. Informe Estratégico del Ecosistema

El informe estratégico define el posicionamiento competitivo de Mejora Continua frente a:

| Categoría | Su Problema | Solución Mejora Continua |
| --- | --- | --- |
| Consultores Tradicionales | Lenguaje complejo, informes extensos | Lenguaje simple, directo y emocional |
| Coaches Motivacionales | Motivan sin aplicar | Criterio aplicado, no motivación |
| Agencias | Ejecutan sin criterio estratégico | Claridad antes que ejecución |

La propuesta de valor es acelerar la evolución del líder mediante la tríada: Claridad + Criterio + Impacto Emocional.

## Relación con la App

La app MejoraApp es el canal digital del ecosistema Mejora Continua. El diagnóstico empresarial de la app funciona como funnel de ventas: captura leads cualificados que derivan a WhatsApp para consultoría. El muro anónimo genera engagement y comunidad. El contenido de valor posiciona la marca como autoridad.

# 12. Análisis de Seguridad

## 12.1 Vulnerabilidades Críticas

🔴 API Keys en localStorage
Las API keys de Gemini, OpenRouter y Groq se almacenan en localStorage del navegador. Cualquier XSS puede extraerlas. El frontend las envía directamente en las peticiones HTTP.
Fix recomendado: Mover a Edge Function proxy. El frontend nunca debería ver las keys.

🔴 SHA-256 sin salt
El hash de contraseña admin usa SHA-256 puro sin salt. Las contraseñas iniciales son predecibles. El código AdminGate.tsx línea: `const inputHash = await sha256(password)` — sin salt.
Fix recomendado: Agregar salt aleatorio en admin_config. Idealmente usar bcrypt vía Edge Function.

🔴 Credenciales en documentación pública
Los documentos subidos al repositorio contienen contraseñas en texto plano. Esto es verificable en el historial de Git.

## 12.2 Vulnerabilidades Importantes

🟠 Comentarios sin moderación: los posts se moderan por IA pero los comentarios se insertan como "approved" directamente

🟠 Sin Error Boundary de React: un error en cualquier componente rompe toda la app

🟠 Muro sin rate limiting: un usuario puede hacer posts ilimitados

🟠 Realtime invalida TODOS los posts en cada comentario (performance con alto tráfico)

## 12.3 Aspectos Positivos de Seguridad

Supabase RLS (Row Level Security) habilitado en tablas

Edge Functions validan autenticación antes de procesar

Admin Gate con lockout tras 5 intentos fallidos

Versionado de sesiones admin (invalida sesiones al cambiar contraseña)

Service Worker con estrategia network-first (no cachea datos sensibles)

# 13. Gap Analysis: Documentación vs. Código Real

## 13.1 Cosas que la documentación dice y el código SÍ tiene

Moderación IA con cultural argentina ✅

Diagnóstico con preguntas aleatorias y perfiles ✅

Muro anónimo con likes y comentarios ✅

Admin con seguridad multicapa ✅

Contenido con accordion por tipo ✅

PWA instalable ✅

Supabase como backend ✅

Multi-provider IA con rotación ✅

## 13.2 Cosas que la documentación dice pero el código NO tiene

Sistema de pagos (Tiendup) — completamente ausente 🔴

Modelo de membresías de 3 niveles — no implementado 🔴

Control de acceso por nivel de suscripción — ausente 🔴

Directorio de miembros — no existe 🔴

Calendario de eventos — no existe 🔴

Plataforma Base44 — se usó React desde cero ❌

Webhook de pagos para activación — ausente 🔴

## 13.3 Cosas que el código tiene pero la documentación NO menciona

ThemeContext con dark mode (no persiste entre sesiones) ⚠️

Lovable como herramienta de desarrollo (no como plataforma) ⚠️

content_guidelines table para guías de generación IA

ProfileCompleteModal para completar datos de perfil

Recharts para gráficos (instalado pero uso limitado)

Test suite con Vitest (24 tests)

# 14. Problemas Críticos y Recomendaciones

## 14.1 Prioridad CRÍTICA (resolver antes de producción)

| # | Problema | Impacto | Fix Recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API keys en localStorage | XSS puede robar keys de IA | Edge Function proxy |
| 2 | SHA-256 sin salt para admin | Hash predecible, vulnerable a rainbow tables | bcrypt vía Edge Function |
| 3 | Credenciales en docs del repo | Exposición pública | Remover + rotar credenciales |
| 4 | Sin sistema de pagos | No se puede monetizar | Integrar Stripe/MercadoPago |
| 5 | Sin modelo de membresías | No hay gating de contenido | Implementar niveles + RLS por rol |

## 14.2 Prioridad ALTA (resolver en primer mes)

| # | Problema | Impacto | Fix Recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Comentarios sin moderación | Spam potencial en comentarios | Moderar con mismo prompt |
| 7 | Sin Error Boundary | Un error rompe toda la app | Agregar React ErrorBoundary |
| 8 | AdminContenido 500+ líneas | Dificulta mantenimiento | Dividir en subcomponentes |
| 9 | Admin carga max 100 registros | No escala | Implementar paginación server-side |
| 10 | Muro sin rate limiting | Posible spam | Agregar límite por usuario/hora |

## 14.3 Prioridad MEDIA (mejoras continuas)

Persistir dark mode entre sesiones

Reabrir modal de perfil después de "Completar después"

Validar URLs de media antes de guardar

Soportar más plataformas de video (no solo YouTube)

Agregar tests de integración (solo hay unitarios)

Botón "volver arriba" en infinite scroll

Definir estrategia de caché en Service Worker

## 14.4 Nuevas Funcionalidades Sugeridas

Notificaciones push por nuevo contenido y respuestas

Dashboard admin con métricas (usuarios activos, posts/día)

Bookmarks/favoritos para guardar contenido

Web Share API para crecimiento orgánico

Modo offline con caché de contenido

Búsqueda global (contenido + novedades + muro)

Gamificación con badges por actividad

# 15. Métricas del Proyecto

| Categoría | Métrica | Valor |
| --- | --- | --- |
| Código | Archivos TS/TSX | 88 |
| Código | Líneas totales | ~11,079 |
| Código | Componentes UI | 30+ (shadcn/ui) |
| Código | Páginas | 5 (lazy-loaded) |
| Backend | Tablas DB | 11 |
| Backend | Edge Functions | 2 |
| Backend | Migraciones DB | 10 |
| Testing | Archivos de test | 4 |
| Testing | Tests totales | 24 (100% passing) |
| Build | Tiempo de build | ~4-6 segundos |
| Build | Bundle gzipped | ~350KB |
| Dependencias | Prod | 36 paquetes |
| Dependencias | Dev | 17 paquetes |
| Documentación | Archivos analizados | 19 (4 txt + 15 docx) |
| Git | Commits totales | 30+ |
| Git | Último commit | 19 abril 2026 |
| Producción | Usuarios registrados | 4 |
| Producción | Posts de contenido | 19 |
| Producción | Posts del muro | 8 |

# 16. Conclusiones y Próximos Pasos

## 16.1 Estado General

MejoraApp está sorprendentemente bien construida para su propósito. El stack es moderno, los flujos de negocio están bien pensados, y la moderación IA cultural argentina es un diferencial real. Sin embargo, existe una desconexión significativa entre la documentación estratégica (que habla de futuro y planificación) y el código real (que ya ejecuta gran parte de lo planeado).

## 16.2 Lo que Funciona Bien

Arquitectura limpia con separación usuario/admin y lazy loading

UX mobile-first con bottom nav y cards colapsables

Moderación IA cultural argentina (permisiva pero efectiva)

Sistema admin robusto con SHA-256, lockout y recovery

Diagnóstico como funnel de ventas con CTA a WhatsApp

IA gratuita multi-provider sin costos

Realtime para posts y comentarios

24 tests passing con cobertura base

## 16.3 Lo que Falta para Producción Real

La app ya es funcional como MVP de contenido y comunidad, pero NO puede monetizar: no tiene sistema de pagos, no tiene modelo de membresías implementado, y no tiene gating de contenido. Para que MejoraApp cumpla su promesa estratégica, se necesita:

Implementar sistema de pagos (Stripe o MercadoPago)

Crear sistema de roles/membresías con acceso diferenciado

Migrar API keys a Edge Functions (seguridad)

Agregar salt al hash de contraseña admin

Remover credenciales de documentación pública

Moderar comentarios con el mismo sistema que posts

## 16.4 Brecha Documentación vs Realidad

La documentación estratégica está bien pensada pero desactualizada respecto al estado técnico. El plan de implementación asume que la app no existe, cuando ya está construida. Los requerimientos técnicos especifican Base44 y Tiendup, cuando el código usa React y no tiene pagos. Se recomienda actualizar toda la documentación técnica para reflejar el stack real (React + Vite + Supabase) y replanificar el roadmap desde el estado actual, no desde cero.