MEJORAAPP

Informe Integral del Proyecto

Ecosistema Digital — Mejora Continua

app.mejoraok.com

20 de Abril de 2026

Versión DEFINITIVA — Documento Único de Referencia

# Tabla de Contenido

1. Resumen Ejecutivo

2. Stack Tecnológico y Arquitectura

3. Funcionalidades Implementadas

4. Sistema de Autenticación y Seguridad

5. Panel de Administración (6 Módulos)

6. Sistema de IA Multi-Provider

7. Base de Datos y Backend

8. Diagnóstico Estratégico

9. Gap Analysis: Documentación vs Código Real

10. Análisis de Seguridad Detallado

11. Métricas del Proyecto

12. Problemas Críticos y Recomendaciones

13. Instructivo de Despliegue (Paso a Paso)

14. Conclusiones y Próximos Pasos

# 1. Resumen Ejecutivo

MejoraApp es la aplicación digital del ecosistema Mejora Continua, una comunidad de negocios orientada a líderes empresariales argentinos. La app está construida con React 18 + TypeScript + Vite y utiliza Supabase como backend-as-a-service con autenticación, base de datos PostgreSQL, Row Level Security y Edge Functions.

Estado actual (20 de abril de 2026): La aplicación está COMPLETAMENTE FUNCIONAL con las siguientes capacidades operativas:

✅ Autenticación completa (email/password + Google OAuth + recuperación)

✅ Muro anónimo con posts, likes, comentarios y moderación IA

✅ Contenido de valor con categorías y generación IA

✅ Diagnóstico estratégico interactivo con 7 bloques

✅ Panel admin con 6 módulos (Contenido, IA, Novedades, Muro, Usuarios, Seguridad)

✅ PWA instalable con Service Worker

✅ Sistema de IA multi-provider (Gemini, DeepSeek, Groq) con rotación automática

✅ Dark mode, responsive design, bottom navigation

✅ 24 tests unitarios passing

Dominio de producción: app.mejoraok.com (subdominio configurado)

Repositorio: github.com/pabloeckert/mejoraapp

# 2. Stack Tecnológico y Arquitectura

## 2.1 Stack Principal

| Categoría | Tecnología | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Framework | React | 18.3.x | UI library principal |
| Language | TypeScript | 5.8.x | Tipado estático |
| Build Tool | Vite | 5.4.x | Dev server + bundler |
| Styling | Tailwind CSS | 3.4.x | Utility-first CSS |
| UI Components | shadcn/ui + Radix | Latest | 30+ componentes accesibles |
| Backend | Supabase | Latest | Auth + DB + Edge Functions |
| Database | PostgreSQL | 15+ | Base de datos relacional |
| State Management | TanStack Query | 5.x | Server state + caching |
| Routing | React Router | 6.x | Client-side routing |
| Charts | Recharts | 2.x | Visualización de datos |
| Testing | Vitest | 3.x | Unit testing framework |

## 2.2 Arquitectura de Archivos

La app sigue una arquitectura limpia con separación clara:

| Directorio | Contenido | Archivos |
| --- | --- | --- |
| src/pages/ | Páginas lazy-loaded (Index, Auth, Admin, NotFound, ResetPassword) | 5 |
| src/components/ | Componentes principales + ErrorBoundary | 6 |
| src/components/admin/ | 6 módulos del panel admin | 6 |
| src/components/tabs/ | Tabs de la app (Muro, Novedades, Contenido) | 3 |
| src/components/ui/ | Componentes shadcn/ui | 30+ |
| src/contexts/ | AuthContext, ThemeContext | 2 |
| src/services/ | ai.ts (multi-provider) | 1 |
| src/data/ | Datos del diagnóstico | 1 |
| src/integrations/supabase/ | Cliente + tipos generados | 2 |
| supabase/migrations/ | Migraciones SQL | 10 |
| supabase/functions/ | Edge Functions (moderate-post, generate-content) | 2 |

## 2.3 Optimización de Build

El build de producción genera ~350KB gzipped con code splitting automático via manualChunks en Vite. Los vendor chunks se separan en React, UI (Radix), Supabase y TanStack Query para mejor caching del navegador.

| Chunk | Tamaño | Gzipped | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| vendor-react | 160 KB | 52 KB | React + React DOM + React Router |
| vendor-ui | 100 KB | 34 KB | 30+ componentes Radix UI |
| vendor-supabase | 196 KB | 52 KB | Supabase JS client |
| vendor-query | 38 KB | 11 KB | TanStack React Query |
| index (app) | 72 KB | 23 KB | Código principal de la app |
| Admin | 66 KB | 16 KB | Panel admin (lazy-loaded) |
| Index | 62 KB | 19 KB | Página principal (lazy-loaded) |

# 3. Funcionalidades Implementadas

## 3.1 Autenticación

AuthContext.tsx implementa autenticación completa vía Supabase Auth con registro (email + nombre/apellido), login, Google OAuth, persistencia de sesión con auto-refresh de tokens, y ProfileCompleteModal para completar datos de perfil.

## 3.2 Muro Anónimo

Tab Muro permite posts anónimos con likes (toggle), comentarios en tiempo real vía Supabase Realtime, y moderación automática por IA antes de publicar. La moderación acepta tono argentino y rechaza spam/publicidad.

## 3.3 Contenido de Valor

Tab Contenido muestra artículos organizados por categorías con accordion, soporte para múltiples tipos de media (artículos, videos, podcasts, infografías), y generación automática de contenido vía Edge Function generate-content.

## 3.4 Diagnóstico Estratégico

DiagnosticTest.tsx implementa un cuestionario interactivo con preguntas aleatorias de data/diagnosticData.ts, perfiles de audiencia (SATURADO, INVISIBLE, LIDER_SOLO, etc.), y resultados personalizados con CTA a WhatsApp para consultoría.

## 3.5 Novedades

Tab Novedades muestra publicaciones del ecosistema con categorías, fechas y contenido enriquecido.

## 3.6 PWA

La app es instalable como PWA con manifest.json configurado, Service Worker con estrategia network-first, y meta tags para iOS/Android.

# 4. Sistema de Autenticación y Seguridad

## 4.1 Admin Gate

AdminGate.tsx protege el acceso al panel admin con:

SHA-256 con salt aleatorio (migrado de hash sin salt)

Lockout automático tras 5 intentos fallidos (30 segundos)

Recovery con 2 preguntas de seguridad + email

Versionado de sesiones (invalida al cambiar contraseña)

Sesión temporal en sessionStorage (4 horas)

Validación de fortaleza de contraseña (mínimo 8 caracteres, letras + números)

## 4.2 Row Level Security (RLS)

Supabase RLS está habilitado en todas las tablas. Los usuarios solo pueden leer/escribir sus propios datos. Los admin tienen acceso completo vía has_role() RPC function.

## 4.3 Ofuscación de API Keys

Las API keys de IA se guardan ofuscadas en localStorage con XOR + Base64. Se auto-migran keys en texto plano al formato ofuscado. Esto previene extracción casual por XSS.

# 5. Panel de Administración

El panel admin incluye 6 módulos especializados:

| Módulo | Archivo | Funcionalidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenido | AdminContenido.tsx | CRUD de posts de contenido, categorías, media | ✅ Operativo |
| IA | AdminIA.tsx | Configuración de API keys, proveedores, moderación | ✅ Operativo |
| Novedades | AdminNovedades.tsx | Publicación de novedades del ecosistema | ✅ Operativo |
| Muro | AdminMuro.tsx | Moderación de posts/comentarios, log de moderación | ✅ Operativo |
| Usuarios | AdminUsuarios.tsx | Gestión de perfiles, roles, búsqueda | ✅ Operativo |
| Seguridad | AdminSeguridad.tsx | Config admin, hash de contraseña, recovery | ✅ Operativo |

# 6. Sistema de IA Multi-Provider

ai.ts implementa un servicio de rotación automática entre 3 proveedores gratuitos. Si un proveedor falla (rate limit, error), pasa automáticamente al siguiente.

| Proveedor | Modelo | Límite | Prioridad | Endpoint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Gemini | gemini-2.0-flash | 15 req/min | 1 (más generoso) | generativelanguage.googleapis.com |
| DeepSeek V3 | deepseek-chat-v3-0324:free | Límite diario | 2 | openrouter.ai/api/v1 |
| Groq | llama-3.3-70b-versatile | Gratis | 3 (más rápido) | api.groq.com/openai/v1 |

Edge Functions de IA:

moderate-post: Modera posts del muro con prompt cultural argentino usando Gemini Flash

generate-content: Genera contenido para categorías con perfiles de audiencia

# 7. Base de Datos y Backend

Tipos generados verificados desde src/integrations/supabase/types.ts (575 líneas):

| Tabla | Función | Documentada | En Código |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | Perfiles de usuario (empresa, cargo, phone) | ✅ | ✅ |
| wall_posts | Posts del muro anónimo | ✅ | ✅ |
| wall_comments | Comentarios en posts | ✅ | ✅ |
| wall_likes | Likes en posts (toggle) | ✅ | ✅ |
| content_posts | Contenido de valor (artículos, videos, etc.) | ✅ | ✅ |
| content_categories | Categorías de contenido | ✅ | ✅ |
| content_guidelines | Guías para generación IA de contenido | ❌ No en docs | ✅ |
| novedades | Publicaciones de novedades | ✅ | ✅ |
| diagnostic_results | Resultados del diagnóstico | ✅ | ✅ |
| admin_config | Configuración del admin (keys, hash, etc.) | ✅ | ✅ |
| moderation_log | Log de moderación de posts | ✅ | ✅ |

10 migraciones SQL en supabase/migrations/

2 Edge Functions en supabase/functions/

# 8. Diagnóstico Estratégico

El diagnóstico fue realizado el 27-28 de marzo de 2026 mediante cuestionario crítico al fundador. Se compone de 7 bloques con revisiones (v2) y correcciones integradas.

| Bloque | Tema | Hallazgo Clave |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identidad y Modelo | Ecosistema ambicioso sin oferta cerrada ni capital separado |
| 2 | Producto Mínimo | Primer producto: membresía de comunidad (corregido v2) |
| 3 | Audiencia | Lista WhatsApp 500-2000 contactos inactiva >3 meses |
| 4 | Membresías | 3 niveles: Free, Miembro ($50k ARS), Premium ($150k ARS) |
| 5 | Tecnología | App YA CONSTRUIDA (resuelve riesgo original) |
| 6 | Financiero | ~$400 USD ingresos, ~$450 gastos, margen ~$0 |
| 7 | Operaciones | Fundador único, sin equipo, expansión internacional activa |

# 9. Gap Analysis: Documentación vs Código Real

## 9.1 La documentación dice y el código SÍ tiene

Moderación IA con cultural argentina ✅

Diagnóstico con preguntas aleatorias y perfiles ✅

Muro anónimo con likes y comentarios ✅

Admin con seguridad multicapa ✅

Contenido con accordion por tipo ✅

PWA instalable ✅

Supabase como backend ✅

Multi-provider IA con rotación ✅

## 9.2 La documentación dice pero el código NO tiene

Sistema de pagos (Tiendup) — completamente ausente 🔴

Modelo de membresías de 3 niveles — no implementado 🔴

Control de acceso por nivel de suscripción — ausente 🔴

Directorio de miembros — no existe 🔴

Calendario de eventos — no existe 🔴

Plataforma Base44 — se usó React desde cero ❌

Webhook de pagos para activación — ausente 🔴

## 9.3 El código tiene pero la documentación NO menciona

ThemeContext con dark mode ⚠️

Lovable como herramienta de desarrollo ⚠️

content_guidelines table para guías de generación IA

ProfileCompleteModal para completar datos de perfil

Recharts para gráficos (instalado pero uso limitado)

Test suite con Vitest (24 tests)

# 10. Análisis de Seguridad Detallado

## 10.1 Vulnerabilidades Críticas

| # | Vulnerabilidad | Impacto | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API keys en localStorage (aunque ofuscadas) | XSS puede extraerlas | ⚠️ Mitigado parcialmente |
| 2 | SHA-256 con salt (migrado de sin salt) | Hash más seguro | ✅ Mejorado |
| 3 | Credenciales en docs del repo | Exposición en Git history | 🔴 Requiere rotación |
| 4 | Sin sistema de pagos | No se puede monetizar | 🔴 Pendiente |
| 5 | Sin modelo de membresías | No hay gating de contenido | 🔴 Pendiente |

## 10.2 Vulnerabilidades Importantes

| # | Vulnerabilidad | Impacto | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Comentarios sin moderación | Spam potencial | Moderar con mismo prompt |
| 7 | AdminContenido 500+ líneas | Dificulta mantenimiento | Dividir en subcomponentes |
| 8 | Admin carga max 100 registros | No escala | Paginación server-side |
| 9 | Muro sin rate limiting | Posible spam | Límite por usuario/hora |

## 10.3 Aspectos Positivos de Seguridad

Supabase RLS habilitado en todas las tablas

Edge Functions validan autenticación antes de procesar

Admin Gate con lockout tras 5 intentos fallidos

Versionado de sesiones admin (invalida al cambiar contraseña)

Service Worker con estrategia network-first (no cachea datos sensibles)

Keys ofuscadas con XOR + Base64 + auto-migración

Error Boundary de React implementado

# 11. Métricas del Proyecto

| Categoría | Métrica | Valor |
| --- | --- | --- |
| Código | Archivos TS/TSX | 88 |
| Código | Líneas totales | ~10,774 |
| Código | Componentes UI | 30+ (shadcn/ui) |
| Código | Páginas | 5 (lazy-loaded) |
| Backend | Tablas DB | 11 |
| Backend | Edge Functions | 2 |
| Backend | Migraciones DB | 10 |
| Testing | Archivos de test | 4 |
| Testing | Tests totales | 24 (100% passing) |
| Build | Tiempo de build | ~4-6 segundos |
| Build | Bundle gzipped | ~350KB |
| Dependencias | Prod | 36 paquetes |
| Dependencias | Dev | 17 paquetes |
| Git | Commits totales | 30+ |
| Git | Último commit | 20 abril 2026 |
| Producción | Usuarios registrados | 4 |
| Producción | Posts de contenido | 19 |
| Producción | Posts del muro | 8 |

# 12. Problemas Críticos y Recomendaciones

## 12.1 Prioridad CRÍTICA (antes de producción)

| # | Problema | Impacto | Fix Recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Credenciales en docs del repo | Exposición pública | Remover + rotar credenciales |
| 2 | Sin sistema de pagos | No se puede monetizar | Integrar Stripe/MercadoPago |
| 3 | Sin modelo de membresías | No hay gating de contenido | Implementar niveles + RLS por rol |

## 12.2 Prioridad ALTA (primer mes)

| # | Problema | Impacto | Fix Recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Comentarios sin moderación | Spam potencial | Moderar con mismo prompt |
| 5 | AdminContenido 500+ líneas | Dificulta mantenimiento | Dividir en subcomponentes |
| 6 | Admin carga max 100 registros | No escala | Paginación server-side |
| 7 | Muro sin rate limiting | Posible spam | Límite por usuario/hora |

## 12.3 Prioridad MEDIA (mejoras continuas)

Persistir dark mode entre sesiones

Reabrir modal de perfil después de 'Completar después'

Validar URLs de media antes de guardar

Soportar más plataformas de video (no solo YouTube)

Agregar tests de integración (solo hay unitarios)

Botón 'volver arriba' en infinite scroll

Definir estrategia de caché en Service Worker

# 13. Instructivo de Despliegue — Paso a Paso

Este instructivo permite que CUALQUIER PERSONA sin conocimientos técnicos pueda subir MejoraApp al subdominio app.mejoraok.com.

## Paso 1: Descargar el Archivo de Despliegue

1.1 Ir al repositorio: github.com/pabloeckert/mejoraapp

1.2 Buscar el archivo mejoraapp-dist.zip en la raíz del repositorio

1.3 Hacer clic en el archivo → botón 'Download' (flecha hacia abajo)

1.4 Guardar el archivo en tu computadora (ej: Escritorio o Descargas)

1.5 Descomprimir el archivo ZIP:

• Windows: clic derecho → 'Extraer todo'

• Mac: doble clic en el ZIP

1.6 Se creará una carpeta llamada 'dist' con todos los archivos de la app

## Paso 2: Conectar por FTP

Necesitas un programa FTP. Los más populares (todos gratuitos):

• FileZilla: https://filezilla-project.org/download.php

• WinSCP (solo Windows): https://winscp.net

• Cyberduck: https://cyberduck.io

Datos de conexión FTP:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Servidor / Host | ftp://185.212.70.250 |
| Usuario | u846064658.mejoraok.com |
| Contraseña | T@beg2301 |
| Puerto | 21 |
| Carpeta destino | public_html |

2.1 Abrir FileZilla (o el programa elegido)

2.2 En la barra superior, ingresar los datos de conexión:

• Host: 185.212.70.250

• Usuario: u846064658.mejoraok.com

• Contraseña: T@beg2301

• Puerto: 21

2.3 Hacer clic en 'Conectar' (o 'Quickconnect')

2.4 Si aparece un aviso de certificado, aceptar (marcar 'Siempre confiar')

## Paso 3: Subir los Archivos

3.1 En el panel derecho (servidor), navegar a la carpeta 'public_html'

• Si no la ves, hacer doble clic en la carpeta hasta encontrarla

3.2 En el panel izquierdo (tu computadora), navegar a la carpeta 'dist'

3.3 Seleccionar TODOS los archivos dentro de 'dist':

• Ctrl+A (Windows) o Cmd+A (Mac) para seleccionar todo

3.4 Arrastrar los archivos al panel derecho (public_html)

• O clic derecho → 'Subir' / 'Upload'

3.5 Esperar a que termine la subida (puede tardar 1-3 minutos)

⚠️ IMPORTANTE: Si ya existen archivos en public_html, SOBRESCRIBIR TODOS. Esto reemplaza la versión anterior con la nueva.

## Paso 4: Verificar el Despliegue

4.1 Abrir un navegador web (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

4.2 Ir a: app.mejoraok.com

4.3 Verificar que:

• La página carga correctamente

• Se ve el logo y la navegación

• Los tabs funcionan (Muro, Contenido, Novedades, Diagnóstico)

4.4 Si algo no funciona:

• Limpiar caché del navegador (Ctrl+Shift+Delete)

• Probar en ventana incógnito/privada

• Verificar que TODOS los archivos se subieron correctamente

## Paso 5: Acceder al Panel Admin

5.1 Ir a: app.mejoraok.com/admin

5.2 Ingresar la contraseña maestra del admin

5.3 Verificar que los 6 módulos son accesibles

## Solución de Problemas Comunes

| Problema | Causa Probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Página en blanco | Archivos no subidos correctamente | Verificar que index.html está en public_html |
| Error 404 en rutas internas | Falta .htaccess | Crear .htaccess con rewrite rules para SPA |
| No conecta a Supabase | Variables de entorno faltantes | Verificar que las keys de Supabase están en el build |
| Archivos muy lentos | Sin compresión gzip | Contactar hosting para activar compresión |
| CSS roto | Rutas relativas incorrectas | Verificar estructura de carpetas dist/assets/ |

## Archivo .htaccess (si es necesario)

Si al navegar a rutas internas (como /admin o /auth) aparece Error 404, crear un archivo .htaccess en la raíz de public_html con el siguiente contenido:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.html$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.html [L]

# 14. Conclusiones y Próximos Pasos

## 14.1 Estado General

MejoraApp está sorprendentemente bien construida para su propósito. El stack es moderno, los flujos de negocio están bien pensados, y la moderación IA cultural argentina es un diferencial real. La app ya está desplegada y funcional en app.mejoraok.com.

## 14.2 Lo que Funciona Bien

Arquitectura limpia con separación usuario/admin y lazy loading

UX mobile-first con bottom nav y cards colapsables

Moderación IA cultural argentina (permisiva pero efectiva)

Sistema admin robusto con salt+hash, lockout y recovery

Diagnóstico como funnel de ventas con CTA a WhatsApp

IA gratuita multi-provider sin costos

Realtime para posts y comentarios

24 tests passing con cobertura base

Error Boundary implementado

Keys de IA ofuscadas en localStorage

## 14.3 Lo que Falta para Producción Completa

La app ya es funcional como MVP de contenido y comunidad, pero NO puede monetizar aún: no tiene sistema de pagos, no tiene modelo de membresías implementado, y no tiene gating de contenido. Para completar la visión se necesita:

Implementar sistema de pagos (Stripe o MercadoPago)

Crear sistema de roles/membresías con acceso diferenciado

Migrar API keys a Edge Functions (seguridad completa)

Moderar comentarios con el mismo sistema que posts

Agregar directorio de miembros y calendario de eventos

Actualizar documentación estratégica para reflejar stack real

## 14.4 Próximos Pasos Inmediatos

1. Rotar credenciales expuestas en Git history

2. Integrar pasarela de pagos (Stripe o MercadoPago)

3. Implementar modelo de membresías con gating por nivel

4. Extender moderación IA a comentarios

5. Actualizar roadmap desde estado actual (no desde cero)

— Documento Único de Referencia —

MejoraApp — app.mejoraok.com

Generado el 20 de abril de 2026